АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2014		                №  1013		                                      г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в городе Батайске на 2013-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств.

В соответствии с постановлением Мэра города Батайска от 27.07.2009 № 1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск», решением Коллегии Администрации города Батайска от 28.03.2014 № 74  «Об утверждении отчета о ходе  работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в городе Батайске на 2013-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о ходе  работ по муниципальной долгосрочной целевой программе  «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в городе Батайске на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 17.12.2012 № 3325 по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

- Мэр города Батайска						                                   В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от 30.04.2014 №  1013

ОТЧЕТ

о ходе выполнения программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в городе Батайске на 2013-2015 годы» по состоянию на 1  января  2014 года.

| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (% ) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  | 2855,5 | 0 | 1441,0 | 1414,5 | 0,0 | 2808,5 |  | 0,0 |  | 1414,8 |  |  | 1393,7 |  | 0,0 | 98,4 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска в области ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Подготовка правового акта Администрации города Батайска о правилах пользования локальной вычислительной сетью здания Администрации города Батайска и порядка доступа к ней | - | - | - | - | утвержден правой акт | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 2. Общесистемные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создание, развитие и содержание информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Обновление средств вычислительной техники, серверного оборудования, приобретение лицензионного программного обеспечения для рабочих станций аппарата Администрации города Батайска и отраслевых (функциональных) органов | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в аппарате Администрации города; Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска. | процент процент | 78 60 | 85 60 | не выполнено на 7 выполнено | 145,4 687,7 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 145,4 687,7 | 0,0 0,0 | 145,3 687,5 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | 145,3 687,5 |  |  |  | 0,0 0,0 | 99,9 99,9 |
| в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |
| Отдел информации и коммуникаций Администрации города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в аппарате Администрации города | процент | 78 | 85 | не выполнено на 7 | 145,4 | 0,0 | 0,0 | 145,4 | 0,0 | 145,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 145,3 |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| Финансовое управление города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | процент | 60 | 60 | выполнено | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 0,0 | 159,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 159,0 |  |  |  | 0,0 | 100 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | процент | 60 | 52 | перевыполнено на 8 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 0,0 | 53,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 53,0 |  |  |  | 0,0 | 100 |
| Управление культуры города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | процент | 60 | 17,3 | перевыполнено на 42,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | процент | 60 | 42,8 | перевыполнено на 17,2 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 34,0 |  |  |  | 0,0 | 100 |
| Управление образования города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | процент | 60 | 78 | не выполнено на 18 | 182,3 | 0,0 | 0,0 | 182,3 | 0,0 | 182,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 182,2 |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| Управление социальной защиты населения города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | процент | 60 | 22 | перевыполнено на 38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Комитет по управлению имуществом города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | процент | 60 | 100 | не выполнено на 40 (персональные компьютеры переданы в казну для дальнейшего перераспределения) | 259,4 | 0,0 | 0,0 | 259,4 | 0,0 | 259,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 259,3 |  |  |  | 0,0 | 99,9 |
| Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска | процент | 60 | 100 | не выполнено на 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| 2.1.2. Инвентаризация программного и технического обеспечения (в том числе, рабочих станций, серверного и телекоммуникационного оборудования), списание не подлежащего ремонту и восстановлению оборудования | Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в аппарате Администрации города; Доля персональных компьютеров со сроком приобретения более 3 лет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Батайска. | - | - | - | произведена инвентаризация | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |
| 2.1.3. Техническое обеспечение официального портала Администрации города Батайска | - | - | - | - | - | 98,5 | 0 | 0 | 98,5 | 0 | 98,5 |  | 0 |  | 0 | 98,5 |  |  |  | 0 | 100 |
| 2.1.4. Подключение к межведомственной информационной системе делопроизводства и документооборота «Дело» | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства |  | 55 | 62,5 | перевыполнено на 8 (из 8 отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска 5 подключены к СЭДД «Дело») | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |
| 2.2. Формирование инфраструктуры «электронного правительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Развитие сети многофункциональных центров предоставления муниципальных и государственных услуг (включая закупку рабочих станций, лицензионного программного обеспечения, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также работ по настройке и вводу в эксплуатацию приобретенного оборудования) | Обеспеченность средствами вычислительной техники, серверным оборудованием, программными продуктами, средствами связи МБУ «МФЦ города Батайска» | процент | 80 | 100 | перевыполнено на 20 | 1810,5 | 0 | 1441,0 | 369,5 | 0,0 | 1783,9 |  | 0,0 |  | 1414,8 | 369,1 |  |  |  | 0,0 | 98,5 |
| 2.2.2. Подключение к системе исполнения регламентов | - | - | - | - | выполнено | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |
| 3. Обеспечение информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приобретение программных продуктов для организации защищенных каналов связи к корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области (VipNet) | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | процент | 55 | 62,5 | перевыполнено на 7,5 | 86,2 | 0,0 | 0,0 | 86,2 | 0,0 | 76,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 76,5 |  |  |  | 0,0 | 88,8 |
| в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Управление культуры города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | не подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 28,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 28,3 |  |  |  | 0,0 | 94,4 |
| Управление образования города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 48,2 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 0,0 | 48,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 48,2 |  |  |  | 0,0 | 100 |
| Управление социальной защиты населения города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | не подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Комитет по управлению имуществом города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| 3.2. Приобретение и продление электронно-цифровых подписей на рабочие станции для организации предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | процент | 55 | 62,5 | перевыполнено на 7,5 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 7,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7,6 |  |  |  | 0,0 | 69,1 |
| в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  |  |  | - | - |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1,6 |  |  |  | 0,0 | 22,9 |
| Управление культуры города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | не подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 6,0 |  |  |  | 0,0 | 100 |
| Управление образования города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Управление социальной защиты населения города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | не подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Комитет по управлению имуществом города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| 3.3. Приобретение и продление антивирусных программ для рабочих станций и серверов | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | процент | 55 | 62,5 | перевыполнено на 7,5 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 9,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 9,2 |  |  |  | 0,0 | 61,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7,0 |  |  |  | 0,0 | 100 |
| Управление культуры города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | не подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Управление образования города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2,2 |  |  |  | 0,0 | 100 |
| Управление социальной защиты населения города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | не подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| Комитет по управлению имуществом города Батайска | Доля структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства | - | - | - | подключено к СЭДД «Дело» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |
| 4. Управление реализацией Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мониторинг и контроль исполнения Программы | - | - | - | - | выполнено | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 4.2. Подготовка правового акта, утверждающего отчет о ходе работ и эффективности использования финансовых средств по Программе | - | - | - | - | выполнено | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                                                                        Л.Ю. Фастова