АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2014               		        № 761		               г. Батайск

Об утверждении  отчета о выполнении

муниципальной долгосрочной целевой программы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» на 2012-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о выполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» на 2012-2015 годы» по результатам за 2013 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Нестерова А.В.

# Мэр города Батайска                                                                                                В.В. Путилин

| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к постановлению коллегии Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 07.04.2014 № 761 |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Ремонт жилищного фонда и мущества муниципального образования "Город Батайск" на 2011-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «31» декабря 2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | план | факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  | 17405,0 | 15927,7 |  | 17405,0 | - | 131,6 | 17273,4 | - | 15927,7 | - | - | 15927,7 | - | 100 |
| Инвентаризация бесхозных объектов | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 2488,5 | 2488,5 |  | 2488,5 | - | - | 2488,5 | - | 2488,5 | - | - | 2488,5 | - | 100 |
| Установка счетчиков | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 457,4 | 23,9 |  | 457,4 | - | - | 457,4 | - | 23,9 | - | - | 23,9 | - | 100 |
| Разработка ПСД | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 6172,2 | 6172,2 |  | 6172,2 | - | - | 6172,2 | - | 6172,2 | - | - | 6172,2 | - | 100 |
| Земельный налог | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 265,1 | 265 |  | 265,1 | - | - | 265,1 | - | 265 | - | - | 265 | - | 100 |
| Содержание и текущий ремонт объектов | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 372,0 | 371,8 |  | 372,0 | - | - | 372 | - | 371,8 | - | - | 371,8 | - | 100 |
| Содержание и обследование насосной станции | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 2799,7 | 2631,5 |  | 2799,7 | - | - | 2799,7 | - | 2631,5 | - | - | 2631,5 | - | 100 |
| Снос и вывоз аврийного жилья | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 595,7 | 595,6 |  | 595,7 | - | - | 595,7 | - | 595,6 | - | - | 595,6 | - | 100 |
| Ремонт водонагревателя, Индустриальная,1а | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 366,7 | 366,7 |  | 366,7 | - | - | 366,7 | - | 366,7 | - | - | 366,7 | - | 100 |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше постановленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 1582,5 | 1444,2 |  | 1582,5 | - | 131,6 | 1450,9 | - | 1444,2 | - | - | 1444,2 | - | 100 |
| Субсидии на покрытие затрат содержания котельной | благоприятные условия проживания граждан |  | 431,5 | 431,5 |  | 431,5 | - | - | 431,5 | - | 431,5 | - | - | 431,5 | - | 100 |
| Разработка ПСД и выполнение работ по устройству систем индивидуального отопления по адресам: К.Цеткина,151/3, кв.1, Кулагина,1/К.Цеткина,151/3 кв 1,2, Кулагина,1 кв10, Кулагина, 1/К.Цеткина, 154/4,кв2, Кулагина,1/К.Цеткина,151/5,кв1,2,Кулагина,1/К.Цеткина151/1,кв1,2,3,6,7,К.Цеткина,146,кв1,2,4,5,6,11,12, К.Цеткина,148 кв1 (резервный фонд) | благоприятные условия проживания граждан |  | 991,4 | 498,4 |  | 991,4 | - | - | 991,4 | - | 498,4 | - | - | 498,4 | - | 100 |
| Ремонт системы водоснабжения к МКД по ул. Славы 1,2,3,4,5,6,7,7а,9 (резервный фонд) | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 457,9 | 457,9 |  | 457,9 | - | - | 457,9 | - | 457,9 | - | - | 457,9 | - | 100 |
| Установка и утепление емкостей на ул. Нефтегорской (резервный фонд) | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 99,6 | 99,6 |  | 99,6 | - | - | 99,6 | - | 99,6 | - | - | 99,6 | - | 100 |
| Разработка ПСД, приобретение оборудования и выполнение работ по устройству систем индивидуального отопления по адресам: пер.Лесозащитный,4/12кв1,пер.Лесозащитный,4/13,кв1,3,4,пер.Лесозащитный,4/18,кв3,4(резервный фон) | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 165,4 | 80,9 |  | 165,4 | - | - | 165,4 | - | 80,9 | - | - | 80,9 | - | 100 |
| Работы по закольцовке линий городского водопровода по улице Кулагина и улице К.Цеткин (резервный фонд) | благоприятные условия проживания граждан | тыс.руб. | 159,4 | - |  | 159,4 | - | - | 159,4 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Начальник общего отдела Л.Ю.Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |