Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2014		 №  905			г. Батайск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой

программе «Повышение безопасности

дорожного движения на территории города

Батайска на 2007-2014 годы» за 2013 год и эффективности использования финансовых средств

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Батайска от 27.07.2009 №1859 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального  образования «Город Батайск» и решением Коллегии Администрации города Батайска №72 от 28 марта 2014 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска на 2007-2014 годы» за 2013 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Задоя В.А.

Мэр города Батайска			                       				         В.В. Путилин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Постановлению Администрации города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 21.04.2014 № 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска на 2007-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на «01» января 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполне-ния мероприя-тий |
|  |  | Наименование показа-теля резуль-татив-ности меропри-ятия |  |  | Ед. из-ме-ре-ния |  | План |  | Факт |  |  | От-кло-не-ние (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюд-т | местный бюджет |  |  | прочие источники |  | всего |  | Феде-раль-ный бюд-жет | Област-ной бюджет | Мест-ный бюд-жет | прочие источ-ники |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 43,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 43,00 |  | 43,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,00 | 100 % |
| 1. Организовать подписку на детскую газету по правилам дорожного движения «Добрая дорога детства» |  | 1* |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | выполнено |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2. Организовать и провести мероприятия в рамках областной «Эстафеты ЮИДовских дел» |  | 2* |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 0,83 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,83 |  | 0,83 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,83 | выполнено |
| 3. Организовать и провести конкурс стендовых фото экспозиций «Верны ЮИДовской тропе. Наставник - наша Государственная инспекция безопасности дорожного движения» |  | 2* |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 2,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,0 |  | 2,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,00 | выполнено |
| 4. Организовать и провести смотр-конкурс отрядов юных инспекторов движения |  | 2* |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 0,67 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,67 |  | 0,67 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,67 | выполнено |
| 5. Организовать и провести конкурс поделок, пособий, творческих работ детей и подростков «Ни дня без знаний правил дорожного движения. Они нужны тебе и мне» |  | 2* |  |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 0,50 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | выполнено |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 6. Организовать и провести школьные и городские соревнования велосипедистов по безопасности дорожного движения «Безопасное колесо» |  |  | 2* |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 2,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2,00 |  | 2,00 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,00 | выполнено |
| 7. Приобрести видеофильмы, СД по правилам дорожного движения для дошкольных образовательных учреждений |  |  | 3* |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 8,33 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 8,33 |  | 8,33 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,33 | выполнено |
| 8. Приобрести детские велосипеды, педальные машины для дошкольных образовательных учреждений |  |  | 3* |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 26,67 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 26,67 |  | 26,67 |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 26,67 | выполнено |
| *Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование у участников дорожного движения стереотипов безопасного поведения, 2- Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, - Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела                                                                                                                                                                                     Л.Ю. Фастова