АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2015		                    № 1434			                     г. Батайск

Об утверждения порядка вовлечения в хозяйственный оборот объектов не завершенного строительством

С целью решения вопросов снижения объемов и вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Батайска, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 19.09.2012 года № 896, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки и принятия решений о вовлечении в хозяйственный оборот объектов, не завершенных строительством, финансируемых за счет средств бюджета города Батайска, согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Зыков Д.В.), Управлению образования города Батайска (Берлим Л.И.), Управлению культуры города Батайска (Гетьманская А.В.), МБУЗ «ЦГБ» города Батайска (Пивненко Н.М.).

- провести инвентаризацию разработанной и утвержденной проектно-сметной документации для строительства будущих лет, определить ее соответствие действующим строительным нормам и правилам, необходимость строительства объекта для муниципальных нужд;

- по результатам инвентаризации утвердить и согласовать с соответствующими службами перечни объектов социальной сферы и коммунального назначения, подлежащих строительству в ближайшие пять лет, консервации (с определением объемов и источников финансирования расходов), оформлению в муниципальную собственность, продаже с открытых торгов, ликвидации (списанию);

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования в официальном печатном издании "Батайск официальный".

6. Контроль над выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Деркач Е.Д.

# Мэр города Батайска								                         В.В. Путилин

- Приложение

к постановлению

Администрации города Батайска

от 21.07.2015 г.  № 1434

Порядок

подготовки и принятия решений о вовлечении в хозяйственный оборот объектов, не завершенных строительством, финансируемых за счет средств местного бюджета

1. Общие положения

Настоящий Порядок устанавливает основные требования к оформлению документов и принятию решений о вовлечении в хозяйственный оборот объектов, не завершенных строительством, в том числе о списании затрат на прекращенное строительство, а также затрат на проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству объектов, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета.

- 2. Основные положения

1. Порядок применяется при подготовке и оформлении документов для принятия решения о вовлечении в хозяйственный оборот объектов, не завершенных строительством, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета.

2. Решение о целесообразности дальнейшего строительства, ликвидации (списании) затрат на неосуществленное или прекращенное строительство, продаже с открытых торгов или перепрофилировании объектов социальной сферы и коммунально-бытового назначения, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, принимается муниципальным заказчиком по строительству объектов, финансируемых за счет средств местного бюджета (далее - муниципальный заказчик), с привлечением заинтересованных органов местного самоуправления.

Указанное выше решение оформляется протоколом и утверждается муниципальным заказчиком.

3. По итогам ежегодной инвентаризации объектов, не завершенных строительством, муниципальный заказчик формирует перспективный план капитального строительства, рассчитанный на три года, и план строительства объектов на следующий финансовый год, в которые включаются объекты, не завершенные строительством, в зависимости от степени строительной готовности.

4. При формировании планов и мероприятий по строительству объектов за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год муниципальный заказчик предусматривает затраты на оформление документов для государственной регистрации прав на объекты, не завершенные строительством, с целью продажи с открытых торгов, а также затраты на ликвидацию объектов и рекультивацию земель.

5. Решение о целесообразности продажи или ликвидации объекта, списания затрат на неосуществленное строительство может быть принято по объектам и стройкам, отвечающим следующим требованиям:

- строительство объекта прекращено более 5 лет назад;

- объект не является предметом действующих договоров строительного подряда;

- объект утратил муниципальную значимость;

- проектно-сметная документация и согласованные технические условия, по которым строился объект, устарели и не отвечают современным требованиям;

- объект является объектом неосуществленного строительства (затраты заказчика на проектно-изыскательские и прочие работы).

6. Решение принимается по каждому объекту отдельно на основании следующих документов:

6.1. По прекращенному строительству:

- акт технического состояния объекта, составленного на основании комиссионного обследования и инвентаризации объекта;

- акт о приостановлении строительства (форма КС-17);

- справка заказчика-застройщика о том, что объект не является предметом действующего договора строительного подряда;

- заключение проектной организации о соответствии технических условий и проекта современным требованиям;

- заключение соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска о целесообразности строительства объекта;

- предложения: кем, за счет каких средств и в какие сроки должны быть выполнены работы по утилизации объекта и рекультивации земель;

- технический паспорт объекта (по объектам, предлагаемым на продажу);

- отчет о рыночной стоимости объекта незавершенного строительства, сведения об обременении объекта незавершенного строительства (для принятия решения о продаже с открытых торгов).

6.2. По неосуществленному строительству:

- акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству (форма КС-18);

- заключение проектной организации, имеющей допуск на осуществление данного вида деятельности, о соответствии технических условий и проекта современным требованиям;

- согласование соответствующего отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска о целесообразности строительства объекта;

- справка органа местного самоуправления об изъятии земельного участка, выделенного под строительство проектируемого объекта (при необходимости).

7. Решение о целесообразности ликвидации объекта незавершенного строительства, являющегося объектом недвижимости, может быть принято после получения подтверждения неликвидности объекта - признания несостоявшимися проведенных в установленном порядке торгов по продаже данного объекта недвижимости.

8. Решение о целесообразности передачи объекта незавершенного строительства муниципальной собственности и соответствующие документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, передаются в Комитет по управлению имуществом города Батайска.

Оформление передачи и передача объекта незавершенного строительства в муниципальную собственность осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

9. Согласование сделки по отчуждению объекта незавершенного строительства, принадлежащего на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию, осуществляется в порядке, установленном решением Батайской городской Думы от 28.12.2009 года № 18 «О порядке управления и распоряжения имуществом, наводящимся в муниципальной собственности города Батайска».

Отчуждение объекта незавершенного строительства, находящегося в казне муниципального образования «Город Батайск», осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации.

10. На основании решения о целесообразности ликвидации (списании) затрат на незавершенное строительство муниципальный заказчик готовит предложения Мэру города Батайска о внесении на рассмотрение Батайской городской Думы решение. Подготовка проекта решения осуществляется в соответствии с Регламентом Батайской городской Думы.

- 3. Порядок ликвидации (списания)

затрат на незавершенное строительство

1. Списание с балансов предприятий и организаций, осуществляющих функции заказчика по строительству объектов, затрат на незавершенное строительство, при условии сноса объекта незавершенного строительства и рекультивации земель, либо продаже объекта незавершенного строительства с торгов, либо передаче объекта незавершенного строительства на баланс иного лица, а также затрат на проектно-изыскательские работы по неосуществленному строительству проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Пригодные материалы, конструкции и детали, полученные при ликвидации объекта, оцениваются и приходуются заказчиком с последующей реализацией их в счет затрат на утилизацию объекта.

3. Суммы фактических затрат застройщика (в том числе затраты на разборку объекта и рекультивацию земель) по объектам, подлежащим ликвидации (списанию), учтенные в течение года на соответствующих балансовых счетах, после утверждения годового отчета списываются за счет соответствующих источников финансирования.

4. После реализации, ликвидации объекта недвижимости организация, по документам которой данный объект был внесен в реестр муниципального имущества, представляет в установленном порядке в Комитет по управлению имуществом города Батайска документы для внесения необходимых изменений в реестр муниципального имущества.

Начальник общего отдела

Администрация города Батайска							В.С. Мирошникова