АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015	                               № 1160	                              	г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации и оценки

эффективности муниципальной программы

города Батайска «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2014 год

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 08.10.2013 №198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 01.10.2013 №119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 24 апреля 2015 года № 82 «О рассмотрении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании Администрации города Батайска - городской газете «Батайск официальный» и вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике А.В. Шустова.

Мэр города Батайска 							              В.В. Путилин

Приложение к постановлению

Администрации города Батайска

от 08.06.2015 г. № 1160

Таблица 1

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | процент | 5,6 | 3 | 0 | Фактическое потребление электрической энергии на 3% больше запланированного в связи с увеличением числа учреждений в отчетном периоде. |
| 1.2 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | процент | 10 | 3 | 1,8 | Фактическая экономия потребления тепловой энергии не достигла запланированного 3-х процентного значения на 1,2% в связи с увеличением числа учреждений в отчетном периоде. |
| 1.3 | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | процент | 6,1 | 3 | 0 | Фактическое потребление природного газа равно запланированному в связи с увеличением числа учреждений в отчетном периоде |
| 1.4 | Экономия воды в сопоставимых условиях | процент | 3 | 3 | 3 | - |
| Подпрограмма 2 «Проведение обязательных энергетических обследований» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных обязательных энергетических обследований | шт | 85 | 85 | 85 | - |

- Таблица 2

- СВЕДЕНИЯ

- о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | - Ответственный исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - заплани-рованные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1 - Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Главные распорядители города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | - Уменьшение потребления энергоресурсов | - В целом наблюдается снижение потребления энергоресурсов, в отдельно-взятом периоде невыполнение запланированных показателей связано с увеличением числа учреждений, что не влияет на качественные показатели | - - |
| - Подпрограмма «Проведение обязательных энергетических обследований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Основное мероприятие 2.1 - Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | Главные распорядители города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | - Систематизация по срокам проведения энергетических обследований | - Разработан график обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | - - |
| - 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2 - Проведение обязательного энергетического обследования | Главные распорядители города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | Обязательные энергетические обследования проводятся, к концу запланированного периода обязательные энергетические обследования во всех учреждениях будут проведены | - |

- Таблица 3

- СВЕДЕНИЯ

- об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

- и внебюджетных источников на реализацию

- муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 г.

| - Статус | - Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, - основного мероприятия, - мероприятия ВЦП | - Источники финансирования | - Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | - Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Муниципальная программа | - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | - всего | - 0 | - 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Подпрограмма 1 | - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» | - всего | - 0 | - 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Основное мероприятие 1.1 | - Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - всего | - 0 | - 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Подпрограмма 2 | - «Проведение обязательных энергетических обследований» | - всего | - 0 | - 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Основное мероприятие 2.1 | - Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | - всего | - 0 | - 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |
| - Основное мероприятие 2.2 | - Проведение обязательного энергетического обследования | - всего | - 0 | - 0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - областной бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - местный бюджет | - 0 | - 0 |
|  |  | - внебюджетные источники | - 0 | - 0 |

- Таблица 4

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы города Батайска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2014 год

| - Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | - Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | - Примечание - (№ нормативного правового акта, - № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - сумма - (тыс. рублей) - (+), (-) | - причины перераспределения |  |
| - Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - - 393,4 | - В связи с приведением в соответствие бюджетных ассигнований | - Справка-уведомление об изменении ассигнований из бюджета города Батайска на 2014 год от 05.12.2014 №01/382 |

Начальник общего отдела Администрации города Батайска 					                                                                 В.С. Мирошникова