АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2011 г.                                        № 490                                        г. Батайск

О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры  города Батайска на 2011-2013 годы».

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести следующие  изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры  города Батайска на 2011-2013 годы»; утвержденную постановлением Администрации города Батайска от 28.02.2011г. № 201.

1.1 Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Раздел «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков определенных для вновь строящегося жилищного фонда, соцкультбыта, объектов промышленности города Батайска на 2011-2013 годы», подраздел «Водоснабжения и водоотведения города Батайска» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3 Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения муниципальной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4 Сводную ведомость планируемого финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

- Заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска (Левиной И.В.)

осуществлять финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2013 годы»  в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

- Контроль над исполнением данного решения возложить на  заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Владиславского В.Б.

# Мэр города Батайска                                                                   В.В. Путилин

Приложение №1

к постановлению Администрации

города Батайска

от 13.04.2011 г. № 490

Паспорт муниципальной долгосрочной  целевой  программы

«Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2013 годы».

| Основание для разработки Программы | Служебная записка на имя Мэра города Батайска |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация города Батайска |
| Основные разработчики Программы Сроки реализации Программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска» 2011-2013годы. |
| Цель и задачи программы | Основная цель Программы- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы , обеспечивающее доступность жилья для граждан , безопасные и комфортные условия проживания в нем. Основными задачами Программы являются : модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищногофонда соцкультбыта и объектов промышленности на период 2011-2013 годы; привлечение средств внебюджетных источников ( в том числе и личные средства граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Перечень программ Исполнители программы | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой» Организации коммунального комплекса, Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования за счет всех источников составит– 1 503,07 млн. руб., в том числе: 118,79 млн. руб. – местного бюджета; 301,92 млн. руб. – областного бюджета; 1 082,36 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. Из них по годам: 2011 г. – 330,98 млн. руб., в том числе: 25,45 млн. руб. – местного бюджета; 305,53 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 2012 г. – 741,29 млн. руб., в том числе: 69,74 млн. руб. – местного бюджета; 225,52 млн. руб. – областного бюджета; 446,03 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. 2013 г. – 430,8 млн. руб., в том числе: 23,6 млн. руб. – местного бюджета; 76,4 млн. руб. – областного бюджета; 330,8 млн. руб. – внебюджетных источников финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты | улучшение жилищных условий граждан; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и соцкультбыта и объектов промышленности для обеспечения выполнения программы строительства до 2013 года . |

Система контроля	Непосредственное управление Программой осуществляет разработчик - Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска». Контроль  над  реализацией Программы осуществляет Администрация города Батайска.

Начальник общего отдела                                                 Л.Ю.Фастова

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Батайска

от 13.04.2011 г. № 490

II. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков определенных для вновь строящегося жилищного фонда, соцкультбыта, объектов промышленности города Батайска на 2011-2013 годы.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА БАТАЙСКА

Для обеспечения потребителей города услугами обособленного подразделения в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» используются 217 км сетей водоснабжения, из них 13,4 км  внутриквартальные и 64 подкачивающих насосных станций.

Сети канализации составляют 52,7 км., из них 22,8 км. – внутриквартальные, 
26 насосных канализационных (КНС) и центральная канализационная насосная (ГКНС) производительностью 800 м куб. в час.

Комплекс водопроводных сооружений (КВС – 1) представляет собой 3 резервуара запаса чистой воды общим объемом 18000 м куб.

Количество воды, получаемой с Александровских очистных сооружений, составляет 17000 м куб. в сутки, что является недостаточным для нормального водоснабжения города. Потребность в воде на сегодняшний день составляет 35000 м куб. в сутки.

С начала 2011 года планируется увеличение запаса питьевой воды на 24 000 м куб. с учетом проведенной реконструкции КВС – 1.

Силами обособленного подразделения в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» ведутся перекладки внутриквартальных водопроводных сетей порядка 1,5 км в год. Ведутся работы по замене технологического оборудования на ВНС подкачки.

На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 80 %. Обособленное подразделение в городе Батайске ОАО ПО «Водоканал» производит ремонт и замену технологического оборудования на канализационных насосных. Ведутся перекладки самотечных и напорных коллекторов. На сегодняшний день износ сетей составляет 65 %.

Для перспективного развития инженерных коммуникаций города рассматривается самостоятельно каждый микрорайон со строительством отдельного водопровода диаметром 400 мм и емкостей чистой воды.

Планируемые затраты – 537,69 млн.руб., в том числе местного бюджета – 118,79 млн. руб., областного бюджета – 301,92 млн. руб,, внебюджетных источников финансирования – 116,98 млн. руб

Начальник общего отдела                                               Л.Ю.Фастова

Приложение №3

к постановлению Администрации

города Батайска

от 13.04.2011 г. № 490

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения.

| № п/п | Наименование работ | 2011 год |  | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. руб. | Бюджет |  |
| 1. | Сети и сооружения водоснабжения Батайск Западный | 12 511,0 | местный бюджет | Развитие инфраструктуры западной части города, увеличение абонентов |
| 2. | Реконструкция КВС города Батайска, строительство дополнительных резервуаров запасов воды. | 11292,8 | местный бюджет | Увеличение запасов воды, переход на круглосуточное водоснабжение, улучшение водоснабжения города. |
| 3. | Реконструкция ГКНС ( ПСД) | 1 520,3 | местный бюджет | Обеспечение планируемых строительно-монтажных работ проектно-сметной документацией. |
| 4. | Строительство противопожарного резервуара. | 123,8 | местный бюджет | Обеспечение пожарной безопасности. |
| ИТОГО |  | 25447,9 |  |  |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения и фактическому финансированию.

Начальник общего отдела                                                Л.Ю.Фастова

Приложение №4

к постановлению Администрации

города Батайска

от 13.04.2011 г.  № 490

Сводная ведомость

планируемого финансирования Программы «Комплексное  развитие инженерной инфраструктуры

города Батайска на 2011-2013 годы»

| Разделы Программы, перечень мероприятий | Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | В т.ч. по источникам финансирования |  |  | 2012 | В т.ч. по источникам финансирования |  |  | 2013 | В т.ч. по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |  | МБ | ОБ | ВБИФ |
| - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции системы водоснабжения и водоотведения. | 25,45 | 25,45 | 25,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | 1477,62 93,34-МБ 301,92-ОБ 1082,36-ВБ | 305,53 | 0,0 | 0,0 | 305,53 | 741,29 | 69,74 | 225,52 | 446,03 | 430,8 | 23,6 | 76,4 | 330,8 |
| Модернизация и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения | 512,24 93,34-МБ 301,92-ОБ 116,98- ВБ | 38,22 | 0,0 | 0,0 | 38,22 | 374,02 | 69,74 | 225,52 | 78,76 | 100 | 23,6 | 76,4 | 0,0 |
| Мероприятия развития инженерной инфраструктуры филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» | 62,66 62,66- ВБ | 7,06 | 0,0 | 0,0 | 7,06 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 53 | 0,0 | 0,0 | 53 |
| Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Батайского РТС филиала «Донэнерго» | 122,69 122,69-ВБ | 30,68 | 0,0 | 0,0 | 30,68 | 57,38 | 0,0 | 0,0 | 57,38 | 34,63 | 0,0 | 0,0 | 34,63 |
| Мероприятия программ филиала ОАО «Донэнерго Батайские МЭС», в том числе: | 780,03 780,03-ВБ | 229,57 | 0,0 | 0,0 | 229,57 | 307,29 | 0,0 | 0,0 | 307,29 | 243,17 | 0,0 | 0,0 | 243,17 |
| комплексное развитие сетей электроснабжения | 456,03 456,03-ВБ | 124,57 | 0,0 | 0,0 | 124,57 | 196,29 | 0,0 | 0,0 | 196,29 | 135,17 | 0,0 | 0,0 | 135,17 |
| создание условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки (ООО Гипрошахт) | 150,0 150,0-ВБ | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 |
| мероприятия по созданию условий для технологического присоединения к электрическим сетям проектируемого района многоквартирной жилой застройки «Северо-Восток» | 174,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 57,0 |
| ИТОГО по Программе | 1 503,07 118,79-МБ 301,92-ОБ 1082,36-ВБ | 330,98 | 25,45 | 0,0 | 305,53 | 741,29 | 69,74 | 225,52 | 446,03 | 430,8 | 23,6 | 76,4 | 330,8 |

Начальник общего отдела                                                                                                        Л.Ю.Фастова