АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2012 г.                           № 980                               г.Батайск

Об итогах работы городского хозяйства в отопительный сезон 2011-2012 г.г. и задачах на отопительный сезон 2012-2013 г.г.

Работа, выполненная в 2011г. на объектах ЖКХ, социальной сферы, а также на
объектах, обеспечивающих жизнедеятельность города, позволила в целом обеспечить
устойчивую работу	 в осенне-зимний период 2011-2012г.г.

Своевременно было подано тепло, практически не было сбоев по водоснабжению, электроснабжению потребителей. Полностью была удовлетворена потребность в твердом топливе. Выделенные из бюджета средства позволили своевременно и в полном объеме создать резервный запас материалов для проведения ремонтно-восстановительных работ. Прохождение отопительного периода 2011-2012 гг. показало, что вследствие своевременной и качественной подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) была обеспечена устойчивая работа теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии. За время прохождения ОЗП 2011-2012 гг. в г. Батайске не зарегистрировано отключений теплоисточников и потребителей тепловой энергии продолжительностью более 24 часов.

Однако, наравне с позитивными наблюдались и негативные моменты. Из-за сильного физического износа инженерных сетей имели место порывы, которые в кратчайшие сроки устранялись.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, независимо от организационно-правовой формы собственности и ведомственной принадлежности, к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг., руководствуясь постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 года № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области в осенне-зимний период».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать городскую комиссию по координации работ по подготовке и эксплуатации жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в зимних условиях в составе:

Председатель комиссии:

Владиславский В. Б.        заместитель главы Администрации города Батайска по

жилищно-коммунальному хозяйству.

| Заместитель председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
| Покусаев В. Н. | начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |
| Секретарь комиссии: |  |
| Казачков И.В. | ведущий специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска |
| члены комиссии: |  |
| Жарова И. В. | и. о. заместителя главы Администрации города Батайска по бюджету финансам - начальника Финансового управления города Батайска. |
| Задоя В. А. | начальник экономического отдела Администрации города Батайска |
| Пивненко Н.М. | главный врач МБУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области |
| Берлим Л.И. | начальник Управления образования города Батайска |
| Пащенко О.П. | начальник Управления культуры города Батайска |
| Логвинов В.В. | начальник Батайского района тепловых сетей филиала ОАО «Донэнерго-«Тепловые сети» (по согласованию) |
| Любченко И.Ю. | директор филиала «Батайскгоргаз» ОАО «Ростовоблгаз» (по согласованию) |
| Костенко В.Б. | директор Батайского обособленного подразделения ОАО «ПО Водоканал города Ростова-на-Дону» (по согласованию) |
| Стрельченко И.Ю. | директор БМЭС ОАО «Донэнерго» (по согласованию) |
| Арсеньев С.Н. | начальник МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» |
| Пивоварова Е. Л. | директор МП «Батайское информационное агентство «Вперед» |

- Комиссии еженедельно на своих заседаниях рассматривать ход подготовки объектов к эксплуатации в осенне-зимний период с приглашением и заслушиванием ответственных руководителей, в чьем ведении находятся подотчетные объекты.

- Всем руководителям предприятий, независимо от организационно - правовой формы собственности, имеющим на балансе жилищный фонд, объекты инженерной и социальной инфраструктуры, в срок до 15.04.2012 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска согласованные в установленном порядке планы - графики работ по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период.

- Начальнику экономического отдела Администрации города Батайска (Задоя В. А.) утвердить, в установленном порядке, лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2013 год учреждениям и организациям, финансируемым из местного бюджета.

5.	И. о. заместителя главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам - начальника Финансового управления города Батайска (Жарова И. В.) установить
контроль за целевым использованием бюджетных средств при подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г

6.	Руководителям предприятий, независимо от организационно-правовой формы
собственности, имеющим на своем балансе жилищный фонд, объекты инженерной и
социальной инфраструктуры:

6.1.	Обеспечить подготовку объектов к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О
теплоснабжении.», «Правилами подготовки, оценки готовности и работы в
отопительный период предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение
насиления и объектов социальной сферы Ростовской области», утвержденными
постановлением Администрации Ростовской области от 10.07.2003 года № 320..

- Обеспечить своевременное финансирование расходов на подготовку жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с созданием резервного запаса материалов для выполнения аварийно- восстановительных работ в осенне-зимний период 2012-2013 годов

- В срок до 25 сентября 2012 года завершить предусмотренный планами-графиками ремонт основного и вспомогательного оборудования.

- В срок до 15 июня 2012 года представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска разработанные и согласованные с предприятиями -поставщиками тепловой энергии графики допуска в эксплуатацию сезонных теплоисточников и потребителей тепловой энергии.

- В соответствии с утвержденными сроками представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска паспорта готовности к работе в зимних условиях потребителей тепловой энергии и акты допуска сезонных теплоисточников, подписанных представителем теплоснабжающей организации.

- Начальнику Управления социальной защиты населения города Батайска (Завгородний С. А.) производить возмещение расходов ресурсоснабжающим предприятиям города, связанных с отпуском электрической, тепловой энергии, газа, воды и твердого топлива гражданам, имеющим право на льготы по оплате за топливно-энергетические ресурсы, согласно нормам федерального и областного законодательства.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Покусаев В. Н.):

8.1.Организовать своевременное предоставление диспетчерскими службами предприятий оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения в диспетчерскую службу Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области с целью оказания помощи в их ликвидации.

8.2 Представить отчетность по форме "1-ЖКХ" (зима)-срочная в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в следующие сроки:

- к 01.07.2012 года;

- с 1.08.2012 года по 10.09.2012 года - ежедекадно (1-го, 10-го, 20-го числа)

- с 10.09.2012 года до начала отопительного периода - еженедельно;

с момента принятия распоряжения    о начале отопительного сезона ежедневно информацию о включении систем теплоснабжения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения.

8.3. 07.01.2013 года представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области отчет о проведении технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства города Батайска по состоянию на вышеуказанное число..

8.4 Совместно с МБУ "Управление гражданской защиты города Батайска" (Арсеньев С.Н.) с привлечением руководителей предприятий, имеющих на балансе жилищный фонд, объекты инженерной инфраструктуры в срок до 1 июля 2012 года разработать и представить на утверждение Администрации города Батайска расчет допустимого времени устранения аварий.

9. Руководителям предприятий и учреждений, независимо от организационно-правовой
формы собственности, обеспечить выполнение мероприятий по усилению пожарной
безопасности на объектах теплоснабжения и теплопотребления.

10. Директору МП «Батайское информационное агентство» «Вперед» (Пивоварова Е. Л.) регулярно освещать на страницах городской газеты ход подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

11.Контроль над исполнением постановления возложить на и. о. заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству

Покусаева В. Н.

Мэр города Батайска									В.В. Путилин