АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2011 г.                  №    2218          	     г. Батайск

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» на 2012-2014 годы».

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» на 2012-2014 годы» (прилагается).

- Заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска (Левиной И.В.) осуществлять финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» на 2012-2014 годы»  в приделах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

- Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Владиславского В.Б.

# Мэр города Батайска                                                                                                В.В. Путилин

Приложение

к постановлению  Администрации

города Батайска

от 07.12.2011 г.  № 2218

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Ремонт жилищного фонда  и имущества

муниципального образования «Город Батайск» на 2012-2014 годы»

| Дата принятия решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы | Служебная записка |
| --- | --- |
| Разработчик и исполнитель муниципальной долгосрочной целевой программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска» (далее – МУ «УЖКХ») Все исполнители работ выбираются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
| Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства - Организация адресной поддержки предприятий и организаций жилищной сферы за счет средств бюджетных и внебюджетных источников для проведения ремонта многоквартирных домов и муниципального имущества; |
| Сроки реализации муниципальной долгосрочной целевой программы | 2012-2014 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели муниципальной долгосрочной целевой программы | - снижение уровня общего износа жилищного фонда; - создание комфортных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения и безопасности проживания - ликвидация угрозы чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере |
| Объем и источники финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы | Общий объем финансирования Программы за счет всех источников составит-17199,23 тыс. руб., в том числе: 17199,23 тыс. руб.-местного бюджета. Из них по годам: 2012 год -11700,0 тыс. руб. 2013 год- 2697,6тыс. руб. 2014 год- 2801,63 тыс. руб. |
| Система организации контроля за ходом реализации муниципальной долгосрочной целевой программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация города Батайска и коллегия Администрации города Батайска. Текущий контроль за ходом исполнения программы осуществляет МУ «УЖКХ», которое обеспечивает информацию о ходе реализации мероприятий Программы и состоянии их финансового обеспечения. При необходимости МУ «УЖКХ» в установленном порядке вносит корректировки и изменения мероприятий программы. |

- Характеристика проблемы, включая анализ причин возникновения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, высоким уровнем износа объектов коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг и износом объектов муниципальной собственности.

Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды. Следствием высокого износа и технической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, несоответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, в том числе объектов муниципальной собственности, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере необходим программный подход к решению средне- и краткосрочных задач муниципального коммунального комплекса

- Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа  направлена на обеспечение устойчивого функционирования коммунального комплекса, повышение качества коммунальных услуг, снижение износа основных фондов, в том числе объектов муниципальной собственности, недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере

2.1. Целями  программы являются:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-повышение эффективности использования капитальных вложений;

-недопущение ЧС при содержании жилищного фонда;

-повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Реализация программы может осуществляться в таких формах, как:

-обеспечение проведения  ремонта многоквартирных домов;

-предоставление финансовой поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам для

-недопущения ЧС при содержании жилищного фонда;

-обеспечение выполняемых работ проектно-сметной документацией;

-ремонт и содержание муниципальных квартир и муниципального имущества.

2.3. Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

-реализовать механизм финансирования работ по ремонту многоквартирных домов;

-организовать адресную поддержку управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов за счет средств Фонда, областного и городского бюджетов для недопущения ЧС при содержании жилищного фонда;

-обеспечение выполняемых работ проектно-сметной документацией.

2.4. Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей муниципальной долгосрочной  целевой программы.

3. Перечень и  описание программных мероприятий.

Для  обеспечения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы планируется выполнить следующие мероприятия и работы:

- капитальный ремонт инженерного оборудования;

- капитальный ремонт фасадов и конструктивных элементов жилых домов;

- ремонт муниципальных квартир;

- выполнение ремонта инженерного оборудования МКД для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- разработка проектно-сметной документации ремонта МКД и муниципальных квартир.

Перечень программных мероприятий  представлен в таблице №1.

Таблица №1

Перечень программных мероприятий.

| № п\п | Содержание работ | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инвентаризация бесхозных объектов | МУ «УЖКХ » | Городской бюджет | 1500,0 | 1582,5 | 1661,63 |
| 2 | Установка счетчиков | МУ «УЖКХ » | Городской бюджет | 1200,0 | 1115,4 | 1140,0 |
| 3 | Разработка ПСД | МУ «УЖКХ » | Городской бюджет | 9000,0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе |  |  | 11700,0 | 2697,9 | 2801,63 |

Примечание: Показатели программы могут уточняться по итогам выполнения и фактическому финансированию.

- Сроки реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы

Сроки реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  2012-2014 годы

- Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной долгосрочной  целевой программы  и целевые индикаторы.

Реализация предусмотренных мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой  программы позволит получить следующие результаты:

- повысить эффективность эксплуатации жилищного фонда при одновременном повышении уровня комфорта в квартирах;

- сократить затраты на восстановительный ремонт мест общего пользования и жилых квартир;

- обеспечить недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций в эксплуатации МКД;

- обеспечить проектно-сметной документацией ремонт МКД и муниципальных квартир;

- снизить уровень неплатежей населения

-снизить уровень общего износа жилищного фонда;

-создать комфортные условия для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения и безопасности проживания

-ликвидировать угрозы чрезвычайных ситуаций в жилищной сфере

Оценка результатов реализации муниципальной долгосрочной  целевой  программы будет проводиться по итогам 2012,2013,2014 годов.

- Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.

Муниципальная долгосрочная  целевая  программа предусматривает  решение проблем с учетом возможностей финансирования из муниципального бюджета -17199,23 тыс. руб.

7.Описание  системы управления  реализацией муниципальной долгосрочной  целевой  программы

Все исполнители работ выбираются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Текущий контроль за ходом исполнения программы осуществляет МУ «УЖКХ», которое обеспечивает информацию о ходе реализации мероприятий программы и состоянии их финансового обеспечения.

При необходимости МУ «УЖКХ» в установленном порядке вносит корректировки и изменения мероприятий программы.

Начальник общего отдела                                                            Л.Ю. Фастова