АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2011 г.                                        № 186                                       г. Батайск

Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Батайска в 2011 году»

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Батайска в 2011 году» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Заместителю главы Администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальнику Финансового управления города Батайска (Левиной И.В.) осуществить финансирование муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Батайска в 2011 году» в пределах ассигнований, предусмотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

- Контроль над исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству  Владиславского В.Б.

# Мэр города Батайска                                                                                                В.В. Путилин

Приложение

к постановлению Администрации города Батайска

от 21.02.2011 № 186

Муниципальная адресная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории города Батайска в 2011 годУ»

I. Паспорт муниципальной адресной программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов

на территории города Батайска в 2011 году»

| 1.1. Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Батайска в 2011 году» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | - Областной закон Ростовской области от 15.03.2007 №653-ЗС «Об Областной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007–2011 годах»; |
| 1.3. Заказчик Программы | Администрация города Батайска |
| 1.4. Разработчик Программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска» (далее – МУ «УЖКХ») |
| 1.5. Основные цели Программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.6. Основные задачи Программы | - Организация адресной поддержки предприятий и организаций жилищной сферы за счет средств бюджетных и внебюджетных источников для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах (далее – собственники) |
| 1.7. Сроки реализации Программы | 2011 год |
| 1.8. Исполнитель Программы | МУ «УЖКХ» |
| 1.9. Участники Программы | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК), жилищные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы, собственники |
| 1.10. Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составляет 49566,7 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 35975,5 тыс. руб.; - средства городского бюджета – 11112,8 тыс. руб.; - средства долевого финансирования собственников – 2478,40 тыс. руб., в том числе городского бюджета в части муниципальной собственности – 71,23 тыс. руб. Источники финансирования Программы – средства областного и городского бюджетов, собственников на условиях долевого финансирования |
| 1.11. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Проведение капитального ремонта не менее 52,94 тыс. м2 общей площади многоквартирных домов; - снижение уровня общего износа жилищного фонда; - создание комфортных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения и безопасности проживания |
| 1.12. Управление Программой | Координацию деятельности исполнителя и участников Программы осуществляет управляющий Программой – Администрация города Батайска |
| 1.13. Контроль над реализацией Программы | Непосредственное управление Программой осуществляет МУ «УЖКХ» Администрации города Батайска. Контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Батайска. |

II. Цели и задачи Программы

2.1. Целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Реализация Программы может осуществляться в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых выбран способ управления;

- предоставление финансовой поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2.3. Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников;

- организовать адресную поддержку управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов за счет средств областного и городского бюджетов для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2.4. Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы.

III. Меры финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов

3.1. В рамках настоящей Программы за счет средств бюджета города планируется оказывать финансовую помощь управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам для приведения в нормативное состояние и соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания.

3.2. Предлагаются следующие мероприятия в проведении капитального ремонта многоквартирных домов:

3.2.1. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК,  жилищным или специализированным потребительским кооперативам на

капитальный ремонт многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектной документации при условиях оплаты:

  - за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников доли софинансирования капитального ремонта;

  - за счет средств городского бюджета доли участия муниципалитета, как собственника, в софинансировании капитального ремонта.

3.3. Размер доли софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников должен составлять не менее 5% от средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

3.4. Предоставление средств областного бюджета управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку проектной документации и на проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Областным законом Ростовской области от 15.03.2007 №653-ЗС и бюджетным законодательством.

3.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из городского бюджета осуществляется в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса РФ.

3.6. За счет средств областного бюджета, долевого финансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников, а также дополнительно выделенных средств городского бюджета разрабатывается проектная документация и осуществляется капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых собственниками выбран один из следующих способов управления:

- управление управляющими организациями;

- управление ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами.

3.7. Средства областного бюджета, долевого финансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников, а также дополнительно выделенные средства городского бюджета имеют целевое назначение и не могут быть использованы управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели.

3.8. Действие настоящей Программы не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

IV. Условия предоставления финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов

4.1. При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются следующие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

4.1.1. Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

- комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет отдается повышению энергоэффективности).

4.1.2. Организационные критерии:

- уровень самоорганизации собственников в отношении управления многоквартирным домом (приоритет отдается ТСЖ с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в Программе);

- доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решения о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников (голосов собственников);

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком).

4.1.3. Финансовые критерии:

- доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников и заемных средств, привлекаемых собственниками);

- финансовая дисциплина собственников (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

4.2. Основанием для включения в план по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год в рамках настоящей Программы являются следующие документы:

- протокол общего собрания собственников с принятым решением о выборе способа управления многоквартирным домом и об участии в настоящей Программе;

- протокол общего собрания собственников с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядке расчетов за выполненные работы;

- заявка управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива на включение в сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств финансовой поддержки в 2011 году;

- дефектная ведомость, составленная управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом и согласованная с собственниками;

- проектная или сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке;

4.3. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании решения общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников, управление которым осуществляется выбранной собственниками управляющей организацией в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году за счет средств областного бюджета, а также собственников, приведен в приложении

№1 к настоящей Программе. Резервный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011 году, приведен в приложении №2 к настоящей Программе. В процессе реализации Программы перечни могут корректироваться при наличии всех необходимых документов, предоставляемых для включения в план по проведению капитального ремонта.

4.5. Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70%, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

4.6. Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

4.7. Функция технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирного дома выполняется заказчиком работ при наличии соответствующей лицензии либо юридическим или физическим лицом, имеющим такую лицензию и наделенным соответствующими правами ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками. Затраты на проведение технического надзора могут включаться в смету на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

4.8. К видам работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, выполняемым за счет средств областного бюджета, долевого финансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников, относятся:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт крыш;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- ремонт подъездов;

- укрепление фундамента многоквартирного дома.

4.9. Реестр многоквартирных домов, участвующих в областной адресной программе по проведению капитального ремонта в 2011 году, утвержден по видам работ в соответствии с приложением №3 к настоящей Программе и может корректироваться по итогам соответствующего года.

V. Объем и источники финансирования Программы

5.1. Средства областного бюджета, долевого финансирования ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников могут направляться на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации.

5.2. Изготовление смет для проведения капитального ремонта многоквартирных домов и их экспертиза осуществляются за счет средств городского бюджета, средств управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников сверх обязательной доли софинансирования областного бюджета.

5.3. Финансирование Программы в 2011 году осуществляется в размере 49566,7 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств областного бюджета – 35975,5 тыс. руб.;

- средств городского бюджета – 11112,8 тыс. руб.;

- средств долевого финансирования собственников – 2478,40 тыс. руб., в том числе городского бюджета в части муниципальной собственности –71,23 тыс. руб.

5.4. Объем и источники финансирования мероприятий Программы установлены приложением №4 к настоящей Программе.

5.5. Направления расходования средств городского бюджета установлены в соответствии с Бюджетом города Батайска.

VI. Обоснование объемов средств на реализацию Программы

6.1. Обоснование объемов долевого финансирования областного бюджета и собственников для проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из количества многоквартирных домов, включенных в настоящую Программу, перечня видов работ по капитальному ремонту, утвержденных протоколами общих собраний собственников, и проектной и (или) сметной документации на капитальный ремонт этих многоквартирных домов.

6.2. Объемы долевого финансирования областного бюджета и собственников для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планируемый перечень работ по капитальному ремонту, удельная стоимость капитального ремонта установлены поадресно приложением №1 к настоящей Программе.

6.3. Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в расчете на 1 квадратный метр общей площади многоквартирного дома составляет в 2011 году 8,8944 рубля.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

7.1. Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- проведение капитального ремонта не менее 52,94 тыс. м2 общей площади многоквартирных домов;

- снижение уровня общего износа жилищного фонда;

- создание комфортных условий для проживания граждан, обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения и безопасности проживания;

- предоставление финансовой поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

7.2. При определении эффективности реализуемых мер используются следующие показатели:

- количество многоквартирных домов, в которых собственники приняли решение о выборе способа управления своими домами и реализовали это решение;

- количество управляющих организаций, участвующих в управлении многоквартирными домами;

- количество ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных собственниками;

- общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой.

7.3. Оценка результатов реализации Программы будет проводиться по итогам отчетного года.

VIII. Управление Программой и система организации

контроля над ее реализацией

8.1. Непосредственное управление Программой осуществляет МУ «УЖКХ» Администрации города Батайска. Контроль над ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Батайска.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                           Л.Ю. Фастова

| Приложение №1 к муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Батайска в 2011 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | группа капитальности | Площадь помещений, м2 |  |  |  |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./м2 общей площади помещений в МКД |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего |  | в том числе жилых |  |  |  |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | находящихся в собственности граждан |  |  |  | городского бюджета (субъекта), из которых |  |  |  | собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета |  | средства городского бюджета на долевое финансирование |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | граждан, собственников жилых помещений |  | муниципального образования |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1 | Авиагородок, 4 | 1948 | - | 1 | 1 833,7 |  | 1 226,7 |  | 1 226,7 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 2 240,048 | 1 625,826 |  | 502,219 |  | 112,003 |  | 112,003 |  |  |  | 1,8261 |
| 2 | Авиагородок, 5 | 1950 | - | 1 | 2 098,1 |  | 1 503,3 |  | 1 503,3 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 2 563,878 | 1 860,862 |  | 574,821 |  | 128,195 |  | 128,195 |  |  |  | 1,7055 |
| 3 | Авиагородок, 15 | 1964 | - | 1 | 1 511,3 |  | 1 495,4 |  | 1 454,1 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 2 042,448 | 1 482,408 |  | 457,917 |  | 102,123 |  | 99,30256 |  | 2,82044 |  | 2,0325 |
| 4 | Авиагородок, 28 | 1977 | - | 1 | 4 101,8 |  | 3 145,9 |  | 3 115,6 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 4 146,859 | 3 009,790 |  | 929,726 |  | 207,343 |  | 205,34596 |  | 1,99704 |  | 1,9801 |
| 5 | Авиагородок, 39 | 1988 | - | 1 | 4 029,7 |  | 3 549,2 |  | 3 039,4 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 4 750,564 | 3 447,959 |  | 1 065,076 |  | 237,529 |  | 203,41081 |  | 34,11819 |  | 2,32420 |
| 6 | Авиагородок, 44 | 1992 | - | 1 | 3 385,7 |  | 1 669,9 |  | 1 669,9 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 4 137,232 | 3 002,803 |  | 927,567 |  | 206,862 |  | 206,862 |  |  |  | 2,4775 |
| 7 | Белинского, 34 | 1972 | - | 1 | 7 938,1 |  | 6 048,1 |  | 6 048,1 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 3 304,446 | 2 398,367 |  | 740,857 |  | 165,222 |  | 165,222 |  |  |  | 0,5464 |
| 8 | Гастелло, 4-а | 1976 | - | 1 | 4 161,1 |  | 3 255,7 |  | 2 975,2 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли, фасада. | 6 004,632 | 4 358,161 |  | 1 346,238 |  | 300,233 |  | 274,36595 |  | 25,86705 |  | 1,8443 |
| 9 | Комсомольская, 111 | 1985 | - | 1 | 9 758,9 |  | 7 298,4 |  | 7 298,4 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 3 304,446 | 2 398,365 |  | 740,856 |  | 165,225 |  | 165,225 |  |  |  | 0,45280 |
| 10 | Куйбышева, 164 | 1968 | - | 1 | 3 698,7 |  | 3 429,3 |  | 3 429,3 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 3 250,000 | 2 358,849 |  | 728,650 |  | 162,501 |  | 162,501 |  |  |  | 0,9477 |
| 11 | Куйбышева, 182 | 1963 | - | 1 | 1 041,6 |  | 968,1 |  | 968,1 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли, фасада. | 3 472,183 | 2 520,110 |  | 778,463 |  | 173,610 |  | 173,610 |  |  |  | 3,5866 |
| 12 | К. Цеткин, 188 | 1964 | - | 1 | 683,3 |  | 634,3 |  | 634,3 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли, фасада | 2 482,389 | 1 801,717 |  | 556,551 |  | 124,121 |  | 124,121 |  |  |  | 3,9136 |
| 13 | Ленина, 199 | 1978 | - | 1 | 4 375,3 |  | 3 070,2 |  | 2 942,8 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 3 304,446 | 2 398,366 |  | 740,856 |  | 165,224 |  | 158,79313 |  | 6,43087 |  | 1,0763 |
| 14 | Луначарского, 168 | 1983 | - | 1 | 3 654,6 |  | 3 271,7 |  | 3 271,7 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли. | 3 304,446 | 2 398,366 |  | 740,856 |  | 165,224 |  | 165,224 |  |  |  | 1,01000 |
| 15 | Южная, 44 | 1973 | - | 1 | 668,7 |  | 591,0 |  | 591,0 |  | Ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, (в т.ч. с установкой приборов учёта электрической энергии, тепловой энергии, холодной воды), кровли, фасада | 1 258,683 | 913,551 |  | 282,197 |  | 62,935 |  | 62,935 |  |  |  | 2,1298 |
| Итого: |  |  |  |  | 52 940,6 |  | 41 157,2 |  | 40 167,9 |  |  | 49 566,70 | 35 975,50 |  | 11 112,85 |  | 2 478,35 |  | 2 407,11641 |  | 71,23359 |  |  |
| Всего | МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 15 |  |  |  | Площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 41157,2 м2 |  |  |  |  |  | МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 | Объем финансирования капитального ремонта по МО: 49566,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета – 35975,5 тыс. руб.; городского бюджета –11112,8 тыс. руб.; собственников помещений в МКД – 2478,40 тыс. руб., в т.ч. граждан – 2407,11641 тыс. руб., муниципалитета – 71,23359 тыс. руб., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение №2 к муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Батайска в 2011 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Группа капитальности | Площадь помещений, м2 |  |  |  |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего |  | в том числе жилых |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | находящихся в собственности граждан |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 | Авиагородок, 36 | 1986 | – | 1 | 4 943,1 |  | 4 943,1 |  | 4 943,1 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, фасада |
| 2 | Авиагородок, 37 | 1984 | – | 1 | 3 445,8 |  | 3 445,8 |  | 3 120,1 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, крыши, подвала |
| 3 | ул. Луначарского, 190 | 1986 | – | 1 | 4 015,3 |  | 4 015,3 |  | 3 805,5 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, фасада |
| 4 | ул. Луначарского, 191-а | 1987 | – | 1 | 2 592,1 |  | 2 592,1 |  | 2 388,0 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, крыши, фасада |
| 5 | ул. Кирова, 34 | 1982 | - | 1 | 2 255,5 |  | 1 875,2 |  | 1 820,7 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, крыши, фасада |
| 6 | Мира, 197 | 1976 | - | 1 | 2 258,2 |  | 1 474,7 |  | 1 424,3 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, крыши, фасада |
| 7 | Коммунистическая, 199 | 1980 | - | 1 | 2 913,7 |  | 1 621,2 |  | 1 292,5 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, крыши, фасада |
| 8 | Комсомольская, 113 | 1984 | - | 1 | 5652,75 |  | 4571 |  | 4571 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, крыши, фасада, подвала |
| 9 | Литейный, 1 | 1962 | - | 1 | 1432,7 |  | 1153,6 |  | 785,1 |  | ремонт систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета, крыши, фасада, подвала |
| Итого: |  |  |  |  | 22 423,7 |  | 19 967,4 |  | 18 794,2 |  |  |
| ВСЕГО | МКД по МО, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 9 |  |  |  | Площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 19967,4 м2 |  |  |  |  |  | МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 |

| Приложение №3 к муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Батайска в 2011 году" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, участвующих в областной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Виды, объемы и стоимость работ по капитальному ремонту МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД | Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м общей площади помещений в МКД |
|  |  | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши |  | ремонт и замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |  |  |
|  | улица, № дома | тыс. руб. | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | ед. | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | кв. м | тыс. руб. | тыс. руб./кв. м | тыс. руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Авиагородок, 4 | 2 240,05 | 1 391,02 | 977,0 | 849,03 |  |  |  |  |  |  | 1,8261 | 8,8944 |
| 2 | Авиагородок, 5 | 2 563,88 | 1 792,10 | 978,0 | 771,78 |  |  |  |  |  |  | 1,7055 | 8,8944 |
| 3 | Авиагородок, 15 | 2 042,45 | 1 310,14 | 500,4 | 732,31 |  |  |  |  |  |  | 1,3658 | 8,8944 |
| 4 | Авиагородок, 28 | 4 146,86 | 2 935,72 | 888,4 | 1 211,14 |  |  |  |  |  |  | 1,3182 | 8,8944 |
| 5 | Авиагородок, 39 | 4 750,56 | 3 598,77 | 939,6 | 1 151,79 |  |  |  |  |  |  | 1,3385 | 8,8944 |
| 6 | Авиагородок, 44 | 4 137,23 | 3 269,86 | 742,6 | 867,38 |  |  |  |  |  |  | 2,4775 | 8,8944 |
| 7 | Белинского, 34 | 3 304,45 | 1 004,45 | 1 644,3 | 2 300,00 |  |  |  |  |  |  | 0,5464 | 8,8944 |
| 8 | Гастелло, 4-а | 6 004,63 | 4 618,23 | 944,9 | 1 200,45 |  |  |  |  | 9,7 | 185,95 | 1,8443 | 8,8944 |
| 9 | Комсомольская, 111 | 3 304,45 | 504,45 | 2 105,9 | 2 800,00 |  |  |  |  |  |  | 0,4528 | 8,8944 |
| 10 | Куйбышева, 164 | 3 250,00 | 1 758,44 | 1 091,0 | 1 491,57 |  |  |  |  |  |  | 0,9477 | 8,8944 |
| 11 | Куйбышева, 182 | 3 472,18 | 2 800,10 | 469,0 | 532,75 |  |  |  |  | 14,4 | 139,34 | 3,5866 | 8,8944 |
| 12 | К. Цеткин, 188 | 2 482,39 | 1 982,35 | 450,2 | 449,22 |  |  |  |  | 3 712,0 | 50,83 | 3,9136 | 8,8944 |
| 13 | Ленина, 199 | 3 304,45 | 2 504,45 | 945,0 | 800,00 |  |  |  |  |  |  | 1,0763 | 8,8944 |
| 14 | Луначарского, 168 | 3 304,45 | 2 104,45 | 3 654,6 | 1 200,00 |  |  |  |  |  |  | 1,0100 | 8,8944 |
| 15 | Южная, 44 | 1 258,68 | 743,55 | 419,4 | 478,89 |  |  |  |  | 3,8 | 36,25 | 2,1298 | 8,8944 |
| Итого: |  | 49 566,70 | 32 318,04 | 16 750,3 | 16 836,29 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 739,9 | 412,37 |  |  |