Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2012                	          № 2912			                         г. Батайск

О    внесении   изменений    в    постановление

Администрации города Батайска от 01.07.2011

№ 1076   «Об   утверждении    инвестиционной

программы  города  Батайска  на  2011  год» и

об  отчете реализации  инвестиционной

программы  города  Батайска  на  2011  год.

В соответствии  с решением Коллегии Администрации города Батайска Ростовской области от 26.09.2012 года № 126 «Об исполнении инвестиционной программы города Батайска на 2011 год»  постановлением Администрации города Батайска от 05.03.2012 № 585 «Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Дорожные работы по реконструкции и капитальному ремонту внутригородских муниципальных автомобильных дорог и тротуаров на территории города Батайска на 2010-2014 годы» за 2011 год, постановлением Администрации города Батайска от 05.03.2012 № 583 «Об  утверждении отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры города Батайска на 2011-2013 годы» за 2011 год», постановлением Администрации грода Батайска от 07.03.2012 № 589 «Об утверждении отчета о выполнении ведомственной  целевой программы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» в 2011 году», постановлением Администрации города Батайска от 18.07.2012 № 1937 «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения города Батайска Ростовской области на 2011-2012годы»,   постановлением Администрации города Батайска от 04.07.2012 № 1821 «Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Батайска на 2007-2014» в 2011 году.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в Постановление Администрации города Батайска от 01.07.2011 № 1076 «Об  утверждении инвестиционной программы города Батайска на 2011 год»  согласно приложению № 1.

- Утвердить отчет о ходе реализации инвестиционной программы города Батайска на 2011 год согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Ковтунова Ф.Ф.

# Мэр города Батайска							  		В.В.Путилин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Батайска

от 01.11.2012 № 2912

Инвестиционная программа главных распорядителей бюджетных средств

города Батайска на 2011 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств, наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление образования города Батайска |  |  |  |
| 1.1. | Строительство детского сада на 280 мест по ул. М. Горького, 593 в городе Батайске | 89 889,1 | 74 229,6 | 15 659,5 |
| 1.2. | Капитальный ремонт МДОУ № 1 | 2 820,0 | 0,0 | 2 820,0 |
| 2. | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Коммунистической-ул. Комарова в городе Батайске (на участках ПК11+00-ПК37+35); (на участках ПК0+00-ПК3+00, 37+35-ПК39+00) | 9 554,5 | 7 299,7 | 2 254,8 |
| 2.2 | Тротуары в городе Батайске (на участках ул. Заводская (от ул. Железнодорожная до ул. 1-ой Пятилетки), ул. Ленина (от ул. Красноармейская до ул. Урицкого), ул. 1-ой Пятилетки (от ул. Станиславского до пер. Западный), ул. Фрунзе (от ул. Энгельса до ул. 1-ой Пятилетки), ул. Советская (от ул. Гастелло до ул. Энгельса), ул. Молодежная, ул. Свободы)). | 10 447,8 | 7 982,1 | 2 465,7 |
| 2.3. | Тротуары в городе Батайске (на участках ул. Ставропольская (от ул. Грузинская до ул. Волжская), ул. Сальская (от ул. Грузинская до ул. Крымская), ул. Грузинская (от ул. Полтавская до ул. Сальская), ул. Молдавская (от ул. Минская до ул. Революционная), ул. Астраханская (от ул. Грузинская до ул. Краснодарская), ул. Саратовская (от ул. Грузинская до ул. Краснодарская), ул. Пятигорская (от ул. М.Горького до ул. Краснодарская)). | 14 140,6 | 10 803,4 | 3 337,2 |
| 2.4. | Тротуары в городе Батайске (на участках ул. Ломоносова (от ул. Гастелло до ул. К.Цеткин), ул. Речная (от ул. Лермонтова до ул. Зеленая), ул. Орджоникидзе (от ул. Мичурина до ул. Октябрьская), ул. Панфилова (от ул. Орджоникидзе до ул. К.Цеткин), ул. Железнодорожная (от ул. Фрунзе до ул. Рабочая), ул. Вильямса (от ул. К.Цеткин до ул. Ленина), ул. Белинского (от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе), ул. Гоголя (от ул. Седова до ул. Разина), ул. Московская (от ул. Почтовая до ул. Энгельса), ул. Чернышевского (от ул. Гастелло до ул. К.Цеткин)). | 10 538,9 | 8 051,8 | 2 487,1 |
| 2.5. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Куйбышева от ул. М.Горького до ул. Кирова | 4 642,0 | 0,0 | 4 642,0 |
| 2.6. | Капитальный ремонт прочих дорог и тротуаров | 33 132,8 | 0,0 | 33 132,8 |
| 2.7. | Капитальный ремонт муниципальных квартир | 199,7 | 0,0 | 199,7 |
| 2.8. | Выполнение ремонта инженерного оборудования МКД для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2 438,1 | 0,0 | 2 438,1 |
| 2.9. | Сети и сооружения водоснабжения Батайск-Западный | 11 200,0 | 0,0 | 11 200,0 |
| 2.10 | Реконструкция КВС города Батайска, строительство дополнительных резервуаров запасов воды | 3 300,0 | 0,0 | 3 300,0 |
| 2.11 | Строительство противопожарного резервуара | 223,8 | 0,0 | 223,8 |
| 2.12 | Строительство светофорных объектов | 810,6 | 0,0 | 810,6 |
| 3. | МУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт объектов МУЗ «ЦГБ» (поликлиника № 1, здание пищеблока, здание бухгалтерии, инфекционное отделение, здание аптеки, лечебный корпус № 2) | 86 072,0 | 85 132,6 | 939,4 |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта детского отделения | 5 246,7 | 0,0 | 5 246,7 |
| 4. | Управление культуры города Батайска |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт МУК ГКДЦ | 2 410,0 | 0,0 | 2 410,0 |
| 4.2 | Ремонт мемориального комплекса «Клятва поколений» | 792,8 | 0,0 | 792,8 |
| Всего: |  | 287 859,4 | 193 499,2 | 94 360,2 |

Начальник общего отдела                                                                                       Л.Ю. Фастова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Батайска

от 01.11.2012 № 2912

Отчет о реализации нвестиционной программы главных распорядителей бюджетных средств города Батайска на 2011 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Главный распорядитель бюджетных средств, наименование инвестиционного проекта | Утвержденный объем финансирования | Исполненный объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| - Управление образования города Батайска |  |  |  |
| 1.1. | Строительство детского сада на 280 мест по ул. М. Горького, 593 в городе Батайске | 89 889,1 | 89 889,1 |
| 1.2. | Капитальный ремонт МДОУ № 1 | 2 820,0 | 2 820,0 |
| - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Батайска |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Коммунистической - ул. Комарова в городе Батайске (на участках ПК11+00-ПК37+35); (на участках ПК0+00-ПК3+00, 37+35-ПК39+00) | 9 554,5 | 9 554,5 |
| 2.2 | Тротуары в городе Батайске (на участках ул. Заводская (от ул. Железнодорожная до ул. 1-ой Пятилетки), ул. Ленина (от ул. Красноармейская до ул. Урицкого), ул. 1-ой Пятилетки (от ул. Станиславского до пер. Западный), ул. Фрунзе (от ул. Энгельса до ул. 1-ой Пятилетки), ул. Советская (от ул. Гастелло до ул. Энгельса), ул. Молодежная, ул. Свободы)). | 10 447,8 | 10 447,8 |
| 2.3. | Тротуары в городе Батайске (на участках ул. Ставропольская (от ул. Грузинская до ул. Волжская), ул. Сальская (от ул. Грузинская до ул. Крымская), ул. Грузинская (от ул. Полтавская до ул. Сальская), ул. Молдавская (от ул. Минская до ул. Революционная), ул. Астраханская (от ул. Грузинская до ул. Краснодарская), ул. Саратовская (от ул. Грузинская до ул. Краснодарская), ул. Пятигорская (от ул. М.Горького до ул. Краснодарская)). | 14 140,6 | 14 140,6 |
| 2.4. | Тротуары в городе Батайске (на участках ул. Ломоносова (от ул. Гастелло до ул. К.Цеткин), ул. Речная (от ул. Лермонтова до ул. Зеленая), ул. Орджоникидзе (от ул. Мичурина до ул. Октябрьская), ул. Панфилова (от ул. Орджоникидзе до ул. К.Цеткин), ул. Железнодорожная (от ул. Фрунзе до ул. Рабочая), ул. Вильямса (от ул. К.Цеткин до ул. Ленина), ул. Белинского (от ул. Гастелло до ул. Орджоникидзе), ул. Гоголя (от ул. Седова до ул. Разина), ул. Московская (от ул. Почтовая до ул. Энгельса), ул. Чернышевского (от ул. Гастелло до ул. К.Цеткин)). | 10 538,9 | 10 538,9 |
| 2.5. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Куйбышева от ул. М.Горького до ул. Кирова | 4 642,0 | 4 642,0 |
| 2.6. | Капитальный ремонт прочих дорог и тротуаров | 33 132,8 | 33 132,8 |
| 2.7. | Капитальный ремонт муниципальных квартир | 199,7 | 199,7 |
| 2.8. | Выполнение ремонта инженерного оборудования МКД для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2 438,1 | 2 438,1 |
| 2.9. | Сети и сооружения водоснабжения Батайск-Западный | 11 200,0 | 11 200,0 |
| 2.10 | Реконструкция КВС города Батайска, строительство дополнительных резервуаров запасов воды | 3 300,0 | 3 300,0 |
| 2.11 | Строительство противопожарного резервуара | 223,8 | 223,8 |
| 2.12 | Строительство светофорных объектов | 810,6 | 810,6 |
| - МУЗ «Центральная городская больница» г. Батайска Ростовской области |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт объектов МУЗ «ЦГБ» (поликлиника № 1, здание пищеблока, здание бухгалтерии, инфекционное отделение, здание аптеки, лечебный корпус № 2) | 86 072,0 | 86 072,0 |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта детского отделения | 5 246,7 | 5 246,7 |
| - Управление культуры города Батайска |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт МУК ГКДЦ | 2 410,0 | 2 410,0 |
| 4.2 | Ремонт мемориального комплекса «Клятва поколений» | 792,8 | 792,8 |
| Всего: |  | 287 859,4 | 287 859,4 |

Начальник общего отдела                                                                                       Л.Ю. Фастова