Error: Reference source not found

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2012                                                    	  № 2612		                 		        г. Батайск

О  Порядке формирования инвестиционных проектов

капитального  строительства,   реконструкции   и

капитального   ремонта   объектов,   находящихся  в

муниципальной   собственности   города   Батайска

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 № 743-ЗС
«О бюджетном процессе в Ростовской области», постановления правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 725 «О Порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в государственной собственности Ростовской области» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Батайска, согласно приложению 1.

2. Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска, проводятся в отношении новых инвестиционных проектов, финансирование которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.  Признать утратившими силу постановление Администрации города Батайска от 20.01.2012 № 129 «О порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Батайска» и постановление Администрации города Батайска от 16.02.2012 № 424 «Овнесении  изменений в постановление Администрации города  Батайска20.01.2012 № 129».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству  Ковтунова Ф.Ф.

Мэр города Батайска                                                                                              В.В. Путилин

Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Батайска

от 01.10.2012 № 2612

ПОРЯДОК
формирования инвестиционных проектов

капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта

объектов, находящихся в муниципальной собственности города Батайска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования инвестиционных проектов, а также определения эффективности, обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе проектная документация, разработанная и утвержденная в соответствии с областным законодательством, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

формирование инвестиционного проекта – разработка, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Батайска, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.3. Целью формирования инвестиционных проектов, определения эффективности, обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, в отношении инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Батайска), является обеспечение достижения результатов, предусмотренных в ходе реализации инвестиционных проектов, с использованием наименьшего объема средств местного бюджета.

2. Порядок формирования инвестиционных проектов

2.1. Разработка инвестиционного проекта осуществляется в два этапа.

На первом этапе главными распрядителями средств местного бюджета муниципальных долгосрочных целевых программ по каждому проекту проводятся оценка потребности, обоснование использования средств местного бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт с учетом достижения требуемых технико-экономических показателей (показателей результативности), и расчет расходов с указанием источников финансирования на содержание и эксплуатацию объектов.

Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) средств местного бюджета муниципальных долгосрочных целевых программ готовят обращение в адрес Мэра города Батайска о необходимости разработки инвестиционного проекта с указанием оценки потребности в финансовых ресурсах для реализации инвестиционного проекта с расшифровкой по источникам финансирования,
в том числе на разработку проектно-сметной документации, на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, на дальнейшее содержание и эксплуатацию объектов.

Предварительно обращение в адрес Мэра города Батайска согласовывается с:

заместителем главы Администрации города Батайска, курирующим соответствующее направление, с одновременным утверждением заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Батайска, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку;

финансовым управлением города Батайска.

На втором этапе главные распорядители средств местного бюджета в случае получения разрешения Мэра города Батайска на разработку инвестиционного проекта организуют в соответствии с требованиями действующего законодательства разработку, согласование, утверждение, проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, находящихся в  муниципальной собственности города Батайска, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета.

2.2. Инвестиционный проект включает в себя:

разрешение Мэра города Батайска о разработке инвестиционного проекта;

заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска;

утвержденную проектную документацию, разработанную и согласованную в составе, необходимом для прохождения государственной (негосударственной) экспертизы;

положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности города Батайска.

2.3. Проектная документация в полном объеме хранится у заказчиков-застройщиков.

3. Порядок проведения оценки эффективности и

обоснованности использования средств местного бюджета

3.1. Подготовка заключений об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Батайска, осуществляется муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) муниципальных долгосрочных целевых программ на основе анализа реальной потребности в объекте инвестирования с учетом социальной значимости и действующих нормативных требований.

Подготовленные муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) муниципальных долгосрочных целевых программ заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции, находящимся в муниципальной собственности города Батайска и финансируемых за счет средств местного бюджета, утверждаются заместителем главы Администрации города Батайска, курирующим данное направление, направляются в отдел инвестиций и стратегического планирования Администрации города Батайска и являются основанием для включения в план разработки проектной документации по объектам капитального строительства, реконструкции, находящимся в муниципальной собственности города Батайска.

Подготовленные муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) муниципальных долгосрочных целевых программ заключения об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Батайска и финансируемых за счет средств местного бюджета, утверждаются заместителем главы Администрации города Батайска, курирующим данное направление, и являются основанием для формирования главным распорядителем средств местного бюджета плана разработки проектной документации по объектам капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Батайска.

3.2. Проверка, подготовка и выдача заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности города Батайска, осуществляются государственным автономным учреждением Ростовской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» в установленном порядке.

4. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

4.1. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы получает соответствующее разрешение Мэра города Батайска, подготавливает и вносит в установленном порядке проект постановления Администрации города Батайска о внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу в части включения новых инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Батайска), изменения ассигнований на реализацию инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности города Батайска).

4.2. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу по согласованию с главным распорядителем средств местного бюджета представляет в отдел инвестиций и стратегического планирования Администрации города Батайска и в отдел территориального развития и строительства Администрации города Батайска по каждому инвестиционному проекту (объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящийся в муниципальной собственности города Батайска), включаемому в программу, следующие документы:

4.2.1. Разрешение Мэра города Батайска о разработке инвестиционного проекта.

4.2.2. Паспорт инвестиционного проекта в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

4.2.3. Заключение об эффективности по количественным и качественным показателям, об обоснованности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности города Батайска.

4.2.4. Заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности города Батайска.

4.2.5. Копия заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе).

4.3. Представленные в соответствии с пунктом 4.2 настоящего раздела документы по каждому инвестиционному проекту подлежат дальнейшей проверке отделом инвестиций и стратегического планирования Администрации города Батайска и  отделом территориального развития и строительства Администрации города Батайска на наличие:

4.3.1. Инвестиционного проекта в профильной муниципальной долгосрочной целевой программе.

4.3.2. Документов, предусмотренных настоящим Порядком.

4.3.3. Четко сформулированной цели проекта с определением качественного и количественного показателя (показателей) результатов осуществления проекта.

4.4. Отдел инвестиций и стратегического планирования  города Батайска совместно с Финансовым управлением города Батайска после утверждения постановления Администрации города Батайска об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы или внесения изменений в действующую муниципальную долгосрочную целевую программу готовит предложение Мэру города Батайска о включении инвестиционных проектов в Инвестиционную программу города Батайска или об изменениях ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу города Батайска.

4.5. Изменения в Инвестиционную программу города Батайска вносятся отделом инвестиций и стратегического планирования  города Батайска по мере необходимости.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                       Л.Ю. Фастова

Приложение № 1

к Порядку формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Батайска

|  |  | (заместитель главы Администрации города Батайска, курирующий данное направление) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ф.И.О. |
|  |  | (подпись) |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об эффективности по количественным и качественным

показателям, об обоснованности использования средств

местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

по вновь начинаемым объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящимся

в муниципальной собственности города Батайска

| 1. Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (район, город) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Адрес (фактический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Срок реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Существующая мощность (вместимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дефицит мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Обоснование планируемой мощности (подробное описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Продолжительность капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Обеспеченность инженерными сетями и коммуникациями (расписать по видам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приложить копии предварительных технических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Оценка эффективности по качественным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Оценка эффективности по количественным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Обоснование целесообразности капитального строительства, реконструкции, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Собственность, № и дата подтверждающего документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Эксплуатационные показатели (затраты на объем в целом, на 1 кв. м, 1 куб. м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель органа исполнительной власти города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Батайска

|  |  | СОГЛАСОВАНО в части объема бюджетных ассигнований |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (заместитель главы Администрации города Батайска по бюджетуи финансам – начальник финансового управления города Батайска (лицо, его замещающее) |  |
|  |  |  | Ф.И.О. |
|  |  | (подпись) |  |

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта

| 1. Наименование инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цель инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Срок реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техническое перевооружение действующих производств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Главный распорядитель средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ссылка на подтверждающий документ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Наличие положительного заключения государственной (негосударственной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Наличие положительного заключения о достоверности определения сметной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонта, находящегося в муниципальной собственности города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Сметная стоимость объекта капитального строительства, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей) (по заключению государственной (негосударственной) экспертизы / предполагаемая стоимость строительства – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе затраты на подготовку проектной документации (тыс. рублей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Технологическая структура капитальных вложений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ и материалов |  |  |  |  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах* (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие работы и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящих и импортных машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие затраты, из них дорогостоящие работы и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годы реализации инвести-ционного проекта | Стоимость строительно-монтажных работ инвестиционного проекта (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение строительно-монтажных работ (в текущих ценах* / в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | средства местного бюджета, преду-смотренные на выполнение строительно-монтажных работ (в текущих ценах* / в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  | средства внебюджетных источников, предусмотренные на выполнение строительно-монтажных работ (в текущих ценах* / в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| * В ценах года представления паспорта инвестиционного проекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнительной власти города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РЕЕСТР

документов проекта постановления Администрации города Батайска  «О  Порядке формирования   инвестиционных  проектов капитального   строительства,   реконструкции   и

капитального   ремонта   объектов,   находящихся  в муниципальной   собственности   города   Батайска»,  направленных для рассмотрения в общий отдел Администрации города Батайска

«____»______________2012г.

дата сдачи документа

| № п/п | Наименование документа | Дата сдачи | Подпись в получении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Администрации города Батайска «О Порядке формирования инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности города Батайска» |  |  |

Сдал:

«____»____________2012г.                              ____________________                    Е.А. Волынкова

Принял:

«____»____________2012г.                              ____________________                   ___________________