

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.04.2025 № 466

г. Батайск

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 400**

**«Об утверждении муниципальной**

**программы города Батайска**

**«Обеспечение доступными комфортным жильем  
 населения города Батайска»**

В соответствии с решение Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», с [решением Батайской городской Думы от 26.02.2025 № 52 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 24.12.2024 № 35 «О бюджете города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»](https://batduma.ru/wp-content/uploads/2025/03/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%93%D0%94_52_26.02.2025.pdf), с постановлением Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 400 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Батайска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Баштовой Д.Ю.

Глава города Батайска Р.П. Волошин

Постановление вносит

И.о. заместителя главы Администрации

города Батайска по территориальному

развитию и строительству

,

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 03.04.2025 № 466

Муниципальная программа города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  
 населения города Батайска»

I. Стратегические инициативы

муниципальной программы города Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска"

1. Оценка

текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

города Батайска "Обеспечение доступным и комфортным  
жильем населения города Батайска"

Муниципальная программа города Батайска "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска" (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в жилищной сфере и в сфере территориального развития города Батайска.

Реализация права граждан на жилище, обеспечение достойных и доступных условий проживания - одна из фундаментальных задач правового государства. Развитие жилищного строительства является приоритетным направлением социально-экономического развития города Батайска.

Основными факторами, влияющими на темпы ввода жилья в эксплуатацию, являются вовлечение в оборот земельных участков, обеспечение новых жилых микрорайонов объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, стимулирование спроса на жилье с помощью мер государственной поддержки, в том числе субсидирования процентной ставки по кредитам.

Ежегодно объемы построенного жилья увеличиваются, что обеспечивает выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения.

Выполнение национальной цели по созданию комфортной и безопасной среды для жизни населения обеспечивает градостроительная политика, направленная на создание условия для комплексного обновления населенных пунктов и повышения качества жизни граждан.

Применение механизма комплексного развития территорий позволяет вовлечь в оборот земельные участки в объеме, необходимом для достижения цели по увеличению объема жилищного строительства, и обеспечить территории под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой.

Одними из наиболее важных социальных проблем остаются проблемы обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также оказания гражданам государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилья.

2. Описание приоритетов и целей

государственной политики города Батайска

в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на развитие территориального планирования и жилищного строительства в рамках реализации приоритетных направлений государственной жилищной политики: обеспечения доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема комфортности жилищного фонда потребностям населения.

В соответствии со [Стратегией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=133877&dst=106053) социально-экономического развития города Батайска на период до 2030 года, утвержденной Батайской городской Думой от 29.06.2023 N 275, цели и задачи по развитию строительного комплекса включают:

Увеличение ежегодных объемов жилищного строительства:

- 2021 год – 126,73 тыс. кв. м;

- 2024 год – 170,5 тыс. кв. м (рост на 35,0 %);

- 2030 год – 204,0 тыс. кв. м (рост на 40,0 %).

Улучшение жилищных условий семей;

Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, в том числе застроенных, путем комплексного развития территорий;

Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий граждан;

Стимулирование подготовки и привлечения молодых кадров в строительную отрасль.

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере

реализации муниципальной программы

Приоритетные задачи и мероприятия:

1. Создание условий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства земельных участков, в том числе застроенных, путем комплексного развития территорий:

- повышение эффективности использования земельных ресурсов путем выявления перспективных для вовлечения в целях жилищного строительства территорий, из состава застроенных и пустующих (в том числе нежилых), в границах города;

- создание условий для сбалансированного и устойчивого развития городского округа путем разработки и (или) актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров;

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многоквартирного и индивидуального жилищного строительства;

- актуализация региональных и местных нормативов градостроительного проектирования в соответствии с требованиями градостроительного законодательства (в том числе внесение в региональные и местные нормативы градостроительного проектирования норм расчета служебных помещений (участковых пунктов) полиции при массовой жилой застройке).

2. Стимулирование подготовки и привлечения молодых кадров в строительную отрасль:

- взаимодействие с вузами в целях оказания им поддержки в наращивании подготовки высококвалифицированных кадров рабочих специальностей по строительным профессиям;

- проведение конкурсов среди представителей рабочих специальностей строительного профиля, входящих в Региональный перечень Ростовской области наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования.

3. Повышение эффективности процедур постановки объектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет, а также процедур государственной регистрации прав на недвижимое имущество в рамках достижения показателей целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.04.2021 № 1139-р:

- сокращение сроков и повышение качества процедур по постановке на кадастровый учет и регистрации прав (в первую очередь, предоставление соответствующих государственных услуг в электронном виде и через МФЦ; обеспечение электронного межведомственного взаимодействия; оптимизация регламентов оказания соответствующих государственных услуг);

- информирование о нормах действующего законодательства в сфере постановки на кадастровый учет и регистрации прав;

- учет в Едином государственном реестре недвижимости предусмотренных законодательством сведений об объектах недвижимости (в том числе проведение соответствующих землеустроительных и комплексных кадастровых работ).

4. Развитие сектора производства строительных материалов, техники и оборудования:

- содействие развитию производства строительных материалов, в том числе привлечение иностранных инвестиций в локализацию их производства;

- повышение эффективности строительной отрасли за счет внедрения новых технологий.

5. Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях: детей-сирот, молодых и многодетных семей.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Баштовой Дмитрий Юрьевич – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  Кислица А. А.- начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |
| Соисполнители муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  Администрация города Батайска  Баштовой Д.Ю. – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Этап I: 2019 – 2024  Этап II: 2025 – 2030 |
| Цели муниципальной (комплексной) программы города Батайска | Цель 1: Устойчивое территориальное планирование |
| Цель 2: Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 939 644,0 тыс. рублей:  этап I: 396 054,1 тыс. рублей;  этап II: 543 589,9 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития / государственными программами | Увеличение годового объема ввода жилья до 204,0 тыс. кв. метров к 2030 году и улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 1,0 тыс. семей.  /государственная программа Ростовской области "Территориальное планирование  и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области" |

2. Показатели муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 муниципальной программы «Устойчивое территориальное планирование» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем ввода жилья в эксплуатацию | возрастает | тыс.кв.м | статистический | 170,5 | 2024 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 204,00 | Постановление правительства РО от 17.10.2018 № 642;  Постановление правительства РФ от 30.12.2017 № 1710;  Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68;  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |  | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | возрастает | процентов | ведомственный | 100 | 2024 | 100 | 103,07 | 102,98 | 102,73 | Постановление правительства РО от 17.10.2018 № 642;  Постановление правительства РФ от 30.12.2017 № 1710;  Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68;  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |  | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Доля индивидуального жилищного строительства | возрастает | процентов | ведомственный | 45 | 2024 | 46 | 47 | 48 | 40 | Постановление правительства РО от 17.10.2018 № 642;  Постановление правительства РФ от 30.12.2017 № 1710;  Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68;  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска |  | информационная система отсутствует |
| Цель 2 муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан*»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат | возрастает | процентов | ведомственный | 100,0 | 2024 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление правительства РО от 17.10.2018 № 642;  Постановление правительства РФ от 30.12.2017 № 1710;  Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68;  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;  Администрация города Батайска |  | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Количество молодых семей – получившихсоциальные выплаты | возрастает | семей | ведомственный | 1 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | Постановление правительства РО от 17.10.2018 № 642;  Постановление правительства РФ от 30.12.2017 № 1710;  Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68;  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;  Администрация города Батайска |  | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | возрастает | человек | ведомственный | 21 | 2024 | 19 | 19 | 19 | 19 | Постановление правительства РО от 17.10.2018 № 642;  Постановление правительства РФ от 30.12.2017 № 1710;  Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68;  Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 | Управление образования города Батайска; Администрация города Батайска |  | информационная система отсутствует |

2.2. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной  (комплексной) программы | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | «Устойчивое территориальное планирование» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс.кв.м | *-* | *-* | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 199,0 |
| 1.2. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. | Доля индивидуального жилищного строительства | процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 46 |
| 2. | «Развитие жилищного строительства и улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан*»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат | процент | *-* | *-* | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 2.2. | Количество молодых семей –получивших социальные выплаты | семья | *-* | *-* | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 2,0 |
| 2.3. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализовавших свое право на обеспечение жильём | человек | *-* | *-* | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 19,0 |

3. Структура муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | обеспечены условия для достижения целей муниципальной программы | объем ввода жилья в эксплуатацию;  темп ввода жилья в эксплуатацию;  доля индустриального жилищного строительства. |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска;  Администрация города Батайска | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.2.1. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.3.1 | Обеспечение жильем молодых семей | предоставлены меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодым семьям | доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат;  количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Срок реализации: 2025-2030 | |
| 1.4.1 | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе застроенных путем комплексного развития территорий | вовлечены в оборот земельные участки для жилищного строительства | темп ввода жилья в эксплуатацию;  доля индивидуального жилищного строительства |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Батайска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной  программы, структурного элемента/  источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» ***(всего), в том числе:*** | 92 894,9 | 81 004,6 | 92 422,6 | 266 322,1 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 92 894,9 | 81 004,6 | 92 422,6 | 266 322,1 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 3 174,7 | 3 185,0 | 3 199,4 | 9 559,1 |
| областного бюджета | 66 046,5 | 54 873,3 | 66 011,4 | 186 931,2 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» (всего), в том числе: | 21 649,3 | 21 414,5 | 21 414,5 | 64 478,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 21 649,3 | 21 414,5 | 21 414,5 | 64 478,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска», в том числе: | 63 196,5 | 52 046,6 | 63 184,8 | 178 427,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 63 196,5 | 52 046,6 | 63 184,8 | 178 427,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | - | - | - | - |
| областного бюджета | 63 116,5 | 51 978,3 | 63 116,5 | 178 211,3 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 4. | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске», в том числе: | 7 574,10 | 7 543,5 | 7 823,3 | 22 940,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 7 574,10 | 7 543,5 | 7 823,3 | 22 940,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 3 174,7 | 3 185,0 | 3 199,4 | 9 559,1 |
|  | областного бюджета | 2 930,00 | 2 895,00 | 2 894,9 | 8 719,9 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 5. | «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства», в том числе: | 475,0 | - | - | 475,0 |
|  | Местный бюджет (всего), в том числе: | 475,0 | - | - | 475,0 |
|  | межбюджетные трансферты, предоставляемые из: | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - | - | - | - |
|  | областного бюджета | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска (Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение достижения показателей Программы | | возрастание | процент | 95,0 | 2024 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | информационная система отсутствует |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение достижения показателей Программы | комплекс процессных мероприятий | процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,0 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций» | | | | | | | | | |
| 1.1*.* | Расходы на обеспечение деятельности аппарата архитектуры и территориального развития города Батайска | осуществление текущей деятельности для достижения целей муниципальной программы | обеспечение деятельности аппарата Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска | процент | 95,0 | 2024 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «***Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» ***(всего), в том числе:*** | 912 0113 | 21 649,3 | 21 414,5 | 21 414,5 | 64 478,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 21 649,3 | 21 414,5 | 21 414,5 | 64 478,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска, в том числе: |  | 21 649,3 | 21 414,5 | 21 414,5 | 64 478,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 21 649,3 | 21 414,5 | 21 414,5 | 64 478,3 |
|  | 912 01 13 04 4 01 00110 120 | 20 724,8 | 20 724,8 | 20 724,8 | 62 174,4 |
|  | 912 0113 04 4 01 00190 240 | 681,7 | 681,7 | 681,7 | 2 045,1 |
|  | 912 0113 04 4 01 99990 850 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
|  | 912 0113 04 401 99990 120 | 234,8 | - | - | 234,8 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие(результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций | | | | | |
| 1. | Мероприятие(результат) 1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска» | Х | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор | - | - |
| 2. | Мероприятие(результат) 1«Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска» в 2025году реализации | Х | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор | - | - |
| 3. | Контрольная точка Перечисление средств на финансовое обеспечение аппарата для осуществления текущей деятельности за I квартал | 01.04.2025 г.  01.07.2025 г.  01.10.2025 г.  28.12.2025 г.  01.04.2026 г.  01.07.2026 г.  01.10.2026 г.  28.12.2026 г.  01.04.2027 г.  01.07.2027 г.  01.10.2027 г.  28.12.2027 г. | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  | информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрация города Батайска  (Баштовой Д.Ю. – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству)  Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | | возрастание | человек | 21 | 2024 | 19 | 19 | 19 | 19 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | | возрастание | человек | 36 | 2024 | 27 | 19 | 19 | 19 | Администрация города Батайска;  Управление образования города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | возрастание | тыс. кв. м | 1,10 | 2024 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | информационная система отсутствует |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | «Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | комплекс процессных мероприятий | человек | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 1.2 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | комплекс процессных мероприятий | человек | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 1.3 | Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | комплекс процессных мероприятий | тыс. кв. м | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,10 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их по договорам найма специализированных жилых помещений" | оказание услуг (выполнение работ) | решена жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 21 | 2024 | 19 | 19 | 19 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов" | осуществление текущей деятельности | улучшены жилищные условия граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов | семья | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Город Батайск» | оказание услуг (выполнение работ) | расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья | услуга | - | - | - | - | - |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» ***(всего), в том числе:*** | 902  910  912  05 01  10 04 | 63 196,5 | 52 046,6 | 63 184,8 | 178 427,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 63 196,5 | 52 046,6 | 63 184,8 | 178 427,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| областного бюджета | 63 116,5 | 51 978,3 | 63 116,5 | 178 211,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на реализацию мероприятий по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Муниципального образования «Город Батайск», в том числе: | 912 0501 | 80,0 | 68,3 | 68,3 | 216,6 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 912 0501 04 4 02 27010 240 | 80,0 | 68,3 | 68,3 | 216,6 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Расходы на обеспечение детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 902  10 04 | 63 116,5 | 51 978,3 | 63 116,5 | 178 211,3 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: |  | 63 116,5 | 51 978,3 | 63 116,5 | 178 211,3 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| областного бюджета | 902 10 04 04 4 02 Д0820 410 | 63 116,5 | 51 978,3 | 63 116,5 | 178 211,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Обеспечение жильем льготных категорий граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их по договорам найма специализированных жилых помещений" | Х | Администрация города Батайска  (Баштовой Д.Ю. – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их по договорам найма специализированных жилых помещений" в 2025 году реализации | Х | Администрация города Батайска  (Баштовой Д.Ю. – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) | - | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1. Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета | 15 февраля 2025 г. | Администрация города Батайска  (Баштовой Д.Ю. – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2. Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета | 30 сентября 2025 г. | Администрация города Батайска  (Баштовой Д.Ю. – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) | отчет | информационная система отсутствует |
| 5. | Мероприятие (результат) 2 "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов" | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  (Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) | - | - |
| 6. | Контрольная точка 2.1. Сформирован общий список граждан в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, и передан в область | 1 июня 2025 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска  (Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) | информационная справка | информационная система отсутствует |
| 7. | Мероприятие (результат) 3 «Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Город Батайск | Х | Администрация города Батайска  (Баштовой Д.Ю. – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) | - | - |
| 8. | Контрольная точка 3.1. Получение расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья | 30 сентября 2025 г. | Администрация города Батайска  (Баштовой Д.Ю. – и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) | Аналитический отчёт | информационная система отсутствует |

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей – получивших социальные выплаты | | возрастание | семей | 1 | 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска | - |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей – получивших социальные выплаты | комплекс процессных мероприятий | семей | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечены жильем молодые семьи" | выплаты физическим лицам | улучшены жилищные условия молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | семей | 1 | 2024 | 2 | 1 | 1 |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий*** «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» ***(всего), в том числе:*** | 902  1004 | 7 574,10 | 7 543,5 | 7 823,3 | 22 940,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 1 463,4 | 1 463,5 | 729,0 | 3 655,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 3 174,7 | 3 185,0 | 3 199,4 | 9 559,1 |
| областного бюджета | 2 930,00 | 2 895,00 | 2 894,9 | 8 719,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в том числе: | 902 10 04 04403 L4970 320 | 7 574,10 | 7 543,5 | 7 823,3 | 22 940,9 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 7 574,10 | 7 543,5 | 7 823,3 | 22 940,9 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 3 174,7 | 3 185,0 | 3 199,4 | 9 559,1 |
| областного бюджета | 2 930,0 | 2 895,0 | 2 894,9 | 8 719,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие(результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение жильем молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Иванов А.В., начальникУправления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечены жильем молодые семьи" в 2025 году реализации | Х | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) | - | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1. Заключение соглашений о предоставлении субсидии с органами местного самоуправления | до 1 февраля 2025 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) | соглашение | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.2. Получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям | до 3 июня 2025 г | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) | справка | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3. Перечисление средств субсидий в местные бюджеты | до 30 сентября 2025 г. | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска (Иванов А.В., начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) | отчет | информационная система отсутствует |

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска (Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор) |
| Связь с муниципальной программой города Батайска | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе застроенных путем комплексного развития территорий» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | | возрастание | процент | 42,9 | 2024 | 48,4 | 53,6 | 59,1 | 74,9 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | | возрастает | процент | 100 | 2024 | 103,17 | 103,07 | 102,98 | 102,73 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | | возрастание | единица | 8 | 2024 | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Объем ввода жилья в эксплуатацию | | возрастание | тыс.кв.м | 170,5 | 2024 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 204,0 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик" осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль) | | возрастание | единица | 108 | 2024 | 1 | 2 | 2 | 2 | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | Информационная система отсутствует |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец2025года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе застроенных путем комплексного развития территорий | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | комплекс процессных мероприятий | процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,4 |
| 1.2. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | комплекс процессных мероприятий | процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | комплекс процессных мероприятий | единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 1.4. | Объем ввода жилья в эксплуатацию | комплекс процессных мероприятий | тыс.кв.м | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,0 |
| 1.5. | Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик" осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль) | комплекс процессных мероприятий | единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе застроенных путем комплексного развития территорий» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства | вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | процент | 42,9 | 2024 | 48,4 | 53,6 | 59,1 |
| 1.2. | Темп ввода жилья в эксплуатацию | улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | процент | 100 | 2024 | 103,17 | 103,07 | 102,98 |
| 1.3. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное жилищное строительство | сохранение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья на уровне 8 единиц | единица | 8 | 2024 | 8 | 8 | 8 |
| 1.4. | Объем ввода жилья в эксплуатацию | модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья | количество введённых квадратных метров на территории города Батайска | тыс.кв.м | 170,5 | 2024 | 199,0 | 199,0 | 199,0 |
| 1.5. | Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик" осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль) | эффективный контроль строительства объектов областной собственности | в рамках основного мероприятия ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» осуществлялся контроль строительства | единица | 108 | 2024 | 1 | 1 | 2 |
| 1.6. | Проведение мероприятий по разработке проекта планировки и межевания на территории муниципального образования «Город Батайск» | Услуга по разработке проекта планировки и межевания | Утверждение изменений внесенных в проект планировки и межевания | услуга | 1 | 2024 | - | - | - |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «***Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» ***(всего), в том числе:*** | 912  04 12 | 475,0 | - | - | 475,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 475,0 | - | - | 475,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Расходы на реализацию мероприятий по внесению изменений в местные нормативы градостроительного проектирования на территории города Батайска, в том числе: | 912 04 12 04 4 04 27020 240 | 475,0 | - | - | 475,0 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 475,0 | - | - | 475,0 |
| межбюджетные трансферты, предоставляемые из: |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |
| областного бюджета |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие(результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Батайска, отраслевого (функционального) органа Администрации города Батайска) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе застроенных путем комплексного развития территорий | | | | | |
| 1. | Мероприятие(результат) 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой» | Х | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |  |
| 2. | Мероприятие(результат) 2«Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой» в 2025 году реализации | Х | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |  |
| 3. | Мероприятие(результат)3   «Проведение мероприятий по разработке проекта планировки и межевания на территории муниципального образования «Город Батайск» | Х | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  Кислица А. А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |  |
| 4. | Контрольная точка 3.1. Получение утвержденного проекта планировки и межевания на территории муниципального образования «Город Батайск» | 30 июня 2025 г. | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска  Кислица А. А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор | Проект планировки и межевания | информационная система отсутствует |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова