

**КОЛЛЕГИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**Ростовской области**

##### РЕШЕНИЕ

14.08.2025 № 12 город Батайск

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы

города Батайска «Информационное общество»

за первое полугодие 2025 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска   
от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника отдела информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска Молчанова А.В.,

**Коллегия Администрации города решила:**

1. Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за первое полугодие 2025 года согласно приложению.

2. Отделу информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество».

3. Контроль за исполнением решения возложить на и. о. управляющего делами Администрации города Батайска Халилова У.Х.

Председатель Коллегии,   
Глава города Батайска В.Е. Кукин

Решение вносит

отдел информационно-коммуникационных

технологий Администрации города Батайска ****

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Коллегией Администрации города Батайска  (решение от 14.08.2025 № 12) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«****Информационное общество***»**

**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ\* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система\* | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1. Цель муниципальной программы «*Достижение к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» в социальной сфере, образовании и муниципальном управлении*».* | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения города Батайска | возрастающий | процентов | 100,0 | отсутствует | 100,0 | отсутствует | - |
| 2. | Показатель 2 Уровень удовлетворенности жителей города Батайска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | возрастающий | процентов | 90,0 | отсутствует | 91,0 | отсутствует | - |
| 3. | Показатель 3 Доля юридически значимого внутриведомственного электронного документооборота | возрастающий | процентов | 20,0 | отсутствует | 25,0 | отсутствует | - |
| 4. | Показатель 4 Доля опубликованных нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина | возрастающий | процентов | 100,0 | отсутствует | 100,0 | отсутствует | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа (всего),  в том числе:* | 58028,1 | 57178,1 | 57178,1 | 56666,0 | 28378,7 | 49,6 | - |
| Бюджетные источники: | 57178,1 | 57178,1 | 57178,1 | 56666,0 | 28093,9 | 49,1 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Областной бюджет | 7278,0 | 7278,0 | 7278,0 | 7258,8 | 3227,1 | 44,3 | - |
| Местный бюджет | 49900,1 | 49900,1 | 49900,1 | 48557,2 | 24866,8 | 49,8 | - |
| Внебюджетные источники | 850,0 | - | - | - | 284,8 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»**(всего), в том числе:* | 5048,3 | 5048,3 | 5048,3 | 4508,4 | 3576,3 | 70,8 | - |
| Бюджетные источники: | 5048,3 | 5048,3 | 5048,3 | 4508,4 | 3576,3 | 70,8 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Местный бюджет | 5048,3 | 5048,3 | 5048,3 | 4508,4 | 3576,3 | 70,8 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| *Комплекс процессных мероприятий* «*Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»*  *(всего), в том числе:* | 50309,2 | 49459,2 | 49459,2 | 49459,2 | 24039,5 | 48,6 | - |
| Бюджетные источники: | 49459,2 | 49459,2 | 49459,2 | 49459,2 | 23754,7 | 48,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Областной бюджет | 7040,1 | 7040,1 | 7040,1 | 7040,1 | 3008,4 | 42,7 | - |
| Местный бюджет | 42419,1 | 42419,1 | 42419,1 | 42419,1 | 20746,3 | 48,9 | - |
| Внебюджетные источники | 850,0 | - | - | - | 284,8 | - | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации» (всего),  в том числе: | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 1577,0 | 491,5 | 20,7 | - |
| Бюджетные источники: | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 1577,0 | 491,5 | 20,7 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Местный бюджет | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 1577,0 | 491,5 | 20,7 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Муниципальный проект "Цифровые решения" по региональному проекту "Цифровые решения" | 295,2 | 295,2 | 295,2 | 271,4 | 271,4 | 92,0 | - |
| Бюджетные источники: | 295,2 | 295,2 | 295,2 | 271,4 | 271,4 | 92,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Областной бюджет | 237,9 | 237,9 | 237,9 | 218,7 | 218,7 | 92,0 | - |
| Местный бюджет | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 52,7 | 52,7 | 92,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Коллегией Администрации города Батайска  (решение от №\_\_\_) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«*Развитие цифровых технологий*»**

**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | *1. Задача комплекса процессных мероприятий «*Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры*»* | | | | | | | |
| 1.1 | Доля рабочих мест в Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах | возрастающий | процентов | 78,3 | - | 80,0 | отсутствует | - |
| 1.2 | Количество должностных лиц Администрации города Батайска, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | возрастающий | единиц | 27 | - | 28 | отсутствует | - |
| 1.3 | Доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов в общем количестве архивных документов муниципальных архивов | возрастающий | процентов | 1,9 | - | 2,0 | отсутствует | - |
| 1.4 | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | возрастающий | единиц | 0 | - | 0 | отсутствует | - |
| *2. Задача комплекса процессных мероприятий «*Защита информации*»* | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля аттестованных рабочих мест | возрастающий | единиц | 5 | - | 6 | отсутствует | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска»* | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Батайска» | условных единиц | 0,8 | 1 | - | - | - | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | условных единиц | 1 | 1 | 29.03.2025 | 17.03.2025 | 29.03.2025 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | план закупок | - |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | условных единиц | 1 | 1 | 28.06.2025 | 19.05.2025 | 28.06.2025 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | согласование | - |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | условных единиц | 0 | 1 | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | Реестр контрактов | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | условных единиц | 0 | 1 | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | акт выполненных работ, платежное поручение | - |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» | условных единиц | 0,8 | 1 | - | - | - | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | - | - |
|  | Контрольная точка 1.1 «Закупка включена в план закупок» | условных единиц | 1 | 1 | 29.03.2025 | 17.03.2025 | 29.03.2025 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | план закупок | - |
|  | Контрольная точка 1.2 «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | условных единиц | 1 | 1 | 28.06.2025 | 17.06.2025 | 28.06.2025 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | согласование | - |
|  | Контрольная точка 1.3 «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | условных единиц | 0 | 1 | 30.09.2025 | - | 30.09.2025 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | Реестр контрактов | - |
|  | Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | условных единиц | 0 | 0 | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска, Молчанов А.В.  финансовое управление города Батайска, Свистунов О.В.  управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Белоусов В.В.  управление культуры города Батайска Гетьманская А.В.,  управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Кислица А.А.  управление образования города Батайска Вильчинская И.М.,  комитет по управлению имуществом города Батайска Баштовой Д.Ю.,  управление социальной защиты населения города Батайска Крикоров Г.А.  отдел записи актов гражданского состояния города Батайска Тулина Н.П. | акт выполненных работ, платежное поручение | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств |
| Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего),  в том числе: | 5048,3 | 5048,3 | 5048,3 | 4508,4 | 3576,3 | 70,8 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 5048,3 | 5048,3 | 5048,3 | 4508,4 | 3576,3 | 70,8 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено развитие и сопровождение цифровой инфраструктуры», всего, в том числе: | 5048,3 | 5048,3 | 5048,3 | 4508,4 | 3576,3 | 70,8 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Местный бюджет | 5048,3 | 5048,3 | 5048,3 | 4508,4 | 3576,3 | 70,8 | - |
| Администрация города Батайска | 2326,2 | 2326,2 | 2326,2 | 2181,1 | 2122,4 | 91,2 | - |
| Финансовое управление города Батайска | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 145,8 | 145,8 | 48,6 | - |
| Комитет по управлению имуществом города Батайска | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 51,5 | 51,5 | 53,6 | - |
| Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска | 407,4 | 407,4 | 407,4 | 235,8 | 235,8 | 57,9 | - |
| Управление образования города Батайска | 1918,6 | 1918,6 | 1918,6 | 1894,2 | 1020,8 | 53,2 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено реализация мероприятий по защите информации», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Коллегией Администрации города Батайска  (решение от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«*Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг*»**

**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»* | | | | | | | |
| 1.1 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | возрастающий | процентов | 100,0 | - | 100,0 | отсутствует | - |
| 1.2 | Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие на базе МФЦ | возрастающий | процентов | 61,0 | - | 62,0 | отсутствует | - |
| 1.3 | Доля муниципальных услуг Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органах, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ в соответствии с Реестром муниципальных услуг (функций) города Батайска | возрастающий | процентов | 57,0 | - | 58,0 | отсутствует | - |
| 1.4 | Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения | возрастающий | единиц | 50 | - | 50 | отсутствует | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Задача комплекса процессных мероприятий ««Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»* | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений города Батайска (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)» | условных единиц | 0,5 | 1 | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Сведения о размещении информации | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | условных единиц | 1 | 1 | 01.03.2025 | 17.02.2025 | 01.03.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | План закупок |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | условных единиц | 1 | 1 | 28.06.2025 | 16.06.2025 | 28.06.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | Согласование |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | условных единиц | 0 | 1 | 30.11.2025 | - | 30.11.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | условных единиц | 0 | 1 | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечены исполнительно-распорядительные функции, связанные с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» | условных единиц | 0 | 1 | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1. «Муниципальное задание на оказание утверждено» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.8 | Контрольная точка 2.2. «Сформирована бюджетная роспись» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.9 | Контрольная точка 2.3. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.10 | Контрольная точка 2.4. «Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечены расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» | условных единиц | 0 | 1 | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.12 | Контрольная точка 3.1. «Утверждено постановление Правительства Ростовской области» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.13 | Контрольная точка 3.2. «Сформирована бюджетная роспись» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.14 | Контрольная точка 3.3. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.15 | Контрольная точка 3.4. «Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 4 «Обеспечены расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | условных единиц | 0 | 1 | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.17 | Контрольная точка 4.1. «Утверждено постановление Правительства Ростовской области» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.18 | Контрольная точка 4.2. «Сформирована бюджетная роспись» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.19 | Контрольная точка 4.3. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.20 | Контрольная точка 4.4. «Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности» | условных единиц | 0 | 1 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.21 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий» | условных единиц | 0 | 1 | - | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.22 | Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | условных единиц | 0 | 1 | 01.03.2025 | 17.02.2025 | 01.03.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | План закупок |
| 1.23 | Контрольная точка 1.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | условных единиц | 0 | 1 | 28.06.2025 | 23.06.2025 | 28.06.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | Согласование |
| 1.24 | Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | условных единиц | 0 | 1 | 30.11.2025 | - | 30.11.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |
| 1.25 | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | условных единиц | 0 | 1 | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска, Лавриненко О.С. | Отсутствуют | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*10019 | Комментарий |
|  | Кассовое исполнение тыс. рублей |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг***»*** (всего),  в том числе: | 50309,2 | 49459,2 | 49459,2 | 49459,2 | 24039,5 | 48,6 | - |
| Бюджетные источники: | 49459,2 | 49459,2 | 49459,2 | 49459,2 | 23754,7 | 48,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 7040,1 | 7040,1 | 7040,1 | 7040,1 | 3008,4 | 42,7 | - |
| Местный бюджет | 42419,1 | 42419,1 | 42419,1 | 42419,1 | 20746,3 | 48,9 | - |
| Внебюджетные источники | 850,0 | - | - | - | 284,8 | 33,5 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность муниципальных учреждений города Батайска (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания)», всего, в том числе: | 43096,7 | 42246,7 | 42246,7 | 42246,7 | 20983,3 | 49,7 | - |
| Бюджетные источники: | 42246,7 | 42246,7 | 42246,7 | 42246,7 | 20698,5 | 49,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 42246,7 | 42246,7 | 42246,7 | 42246,7 | 20698,5 | 49,0 | - |
| Внебюджетные источники | 850,0 | - | - | - | 284,8 | 33,5 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены исполнительно-распорядительные функции, связанные с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения», всего, в том числе: | 6324,6 | 6324,6 | 6324,6 | 6324,6 | 2810,0 | 44,4 | - |
| Бюджетные источники: | 6324,6 | 6324,6 | 6324,6 | 6324,6 | 2810,0 | 44,4 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 6324,6 | 6324,6 | 6324,6 | 6324,6 | 2810,0 | 44,4 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на реализацию принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг», всего, в том числе: | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 178,1 | 28,7 | - |
| Бюджетные источники: | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 621,2 | 178,1 | 28,7 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 500,6 | 500,6 | 500,6 | 500,6 | 143,6 | 28,7 | - |
| Местный бюджет | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 34,5 | 28,7 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», всего, в том числе: | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 68,0 | 25,5 | - |
| Бюджетные источники: | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 68,0 | 25,5 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 54,8 | 25,5 | - |
| Местный бюджет | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 13,2 | 25,5 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий», всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Коллегией Администрации города Батайска  (решение от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_) |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«*Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах***

***массовой информации, развитие средств массовой информации*»**

**за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | *Задача комплекса процессных мероприятий «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации»* | | | | | | | |
| 1.1 | Количество экземпляров печатных средств массовой информации (газет) | возрастающий | единиц | 4000 | - | 4000 | отсутствует | - |
| 1.2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационном бюллетени к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в информационном бюллетени | возрастающий | процентов | 100,0 | - | 100,0 | отсутствует | - |
| 1.3 | Количество опубликованных материалов о деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации | возрастающий | единиц | 25 | - | 25 | отсутствует | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Задача комплекса процессных мероприятий «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации»* | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет)» | единиц | 4000 | 100 | - | - | - | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Сведения о размещении информации | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1. «Сформирована бюджетная роспись» | единиц | 4000 | 100 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | План закупок |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. «Публикация информации о проведении конкурса по софинансированию» | единиц | 4000 | 100 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | Согласование |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3. «Подана заявка на финансирование» | единиц | 0 | 0 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии» | единиц | 0 | 0 | 30.12.2025 | - | 30.12.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска» | процентов | 100 | 100 | - | - | - | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | - |
| 1.7 | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» | процентов | 100 | 100 | 01.03.2025 | 25.02.2025 | 01.03.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | План закупок |
| 1.8 | Контрольная точка 2.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | процентов | 100 | 100 | 28.06.2025 | 17.06.2025 | 28.06.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | Согласование |
| 1.9 | Контрольная точка 2.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | процентов | 100 | 100 | 30.11.2025 | - | 30.11.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | - |
| 1.10 | Контрольная точка 2.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | процентов | 100 | 100 | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | - |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска» | единиц | 13 | 25 | - | - | - | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | - |
| 1.12 | Контрольная точка 2.1. «Закупка включена в план закупок» | единиц | 13 | 25 | 01.03.2025 | 25.02.2025 | 01.03.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | План закупок |
| 1.13 | Контрольная точка 2.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | единиц | 13 | 25 | 28.06.2025 | 17.06.2025 | 28.06.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | Согласование |
| 1.14 | Контрольная точка 2.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | единиц | 0 | 0 | 30.11.2025 | - | 30.11.2025 | города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | - |
| 1.15 | Контрольная точка 2.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | единиц | 0 | 0 | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Администрация города Батайска, пресс-секретарь Администрации города Батайска – Буланова А.О. | Отсутствуют | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения, (6)/(3)\*10019 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации***»*** (всего),  в том числе: | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 1577,0 | 491,5 | 20,7 | - |
| Бюджетные источники: | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 1577,0 | 491,5 | 20,7 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 2375,4 | 2375,4 | 2375,4 | 1577,0 | 491,5 | 20,7 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, включенных в областной реестр средств массовой информации, на возмещение части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических печатных изданий (газет)», всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджетные источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска», всего, в том числе: | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 890,5 | 172,0 | 19,3 | - |
| Бюджетные источники: | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 890,5 | 172,0 | 19,3 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 890,5 | 172,0 | 19,3 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска», всего, в том числе: | 980,4 | 980,4 | 980,4 | 686,5 | 319,5 | 32,6 | - |
| Бюджетные источники: | 980,4 | 980,4 | 980,4 | 686,5 | 319,5 | 32,6 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Местный бюджет | 980,4 | 980,4 | 980,4 | 686,5 | 319,5 | 32,6 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 379 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Информационное общество». На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 58028,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 57 178,1 тыс. рублей, внебюджетные источники 850,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 28378,7 тыс. рублей или 48,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. Освоение средств планируется продолжить в III и IV кварталах 2025 года.

Муниципальная (комплексная) программа города Батайска «Информационное общество» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие цифровых технологий»;

Комплекс процессных мероприятий – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Комплекс процессных мероприятий – «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации»;

Муниципальный проект – «Цифровые решения» по региональному проекту «Цифровые решения».

В рамках муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальных программы.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 0 показателей муниципальной программы, из них: в срок 0, раньше запланированного срока – 0, с нарушением установленного срока – 0. По итогам года будут достигнуты все показатели муниципальной программы.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 12 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок –15, с нарушением установленного срока – 0.

По комплексу процессных мероприятий – «Развитие цифровых технологий» достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

По комплексу процессных мероприятий – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

По комплексу процессных мероприятий – «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации» достигнуты 4 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 4, с нарушением установленного срока – 0.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты все запланированные контрольные точки.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5048,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5048,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 3576,3 тыс. рублей или 70,8 процента. Освоение средств планируется продолжить в III квартале и IV кварталах 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено –50309,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 49459,2 тыс. рублей, внебюджетными источниками – в 850,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило – 24039,5 тыс. рублей или 47,8 процентов. Освоение средств планируется продолжить в III квартале и IV кварталах 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска в средствах массовой информации, развитие средств массовой информации» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено – 2375,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2375,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило – 491,5 тыс. рублей или 20,7 процентов. Освоение средств планируется продолжить в III квартале и IV кварталах 2025 года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.