АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2026   № 472

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации

и оценки эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения города Батайска» за 2025 год

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска                     от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                    и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска»,                          от 19.07.2024 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций                          по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска»,                     на основании решения Коллегии Администрации города Батайска                        от 25.02.2026 № 13 «Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2025 год»,  Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным                     и комфортным жильем населения города Батайска» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2025 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Семенченко А.Н.

#### Глава города Батайска                                                                            В.Е. Кукин

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

города Батайска по территориальному

развитию и строительству

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 19.03.2026 № 472

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 400 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- Введено в эксплуатацию 164,08 тыс. кв. метров жилья;

- В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2025 – 2 семьями получены свидетельства на право получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- На территории города Батайска обеспечены жильем 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта)  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска», предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения»
выполнено. В рамках реализации основного мероприятия в 2025 году произведены расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата управления по архитектуре и градостроительству города Батайска.

Мероприятие (результат) 1.2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» 20 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями по договорам долевого участия.

Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» выполнено. В рамках мероприятия жилищные условия улучшили 2 молодые семьи.

Мероприятие (результат) 1.4. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» в процессе работы. Денежные средства для реализации мероприятия перераспределены.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение доступными комфортным жильем населения города Батайска» предусмотрено выполнение 13 контрольных точек, из них

достигнуто в установленные сроки – 13, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

-планомерная и систематическая работа по реализации мероприятий муниципальной программы

-контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей;

- своевременная корректировка финансового обеспечения, актуализация изменений с сохранением ожидаемых результатов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы города Батайска  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска»  за 2025 год

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 102 475,9  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3 174,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 77 184,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 22 116,5 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 102 336,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 3 174,7  тыс. рублей;

областной бюджет – 77 184,6  тыс. рублей;

местный бюджет – 21 976,8 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 139,8 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет - 0  тыс. рублей;

областной бюджет – 0,1  тыс. рублей;

местный бюджет – 139,7 тыс. рублей;

Причина неосвоения:

Экономия по заработной плате – 75,7 тыс. руб., и 64,0 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по итогам заключения контрактов. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и комплекса процессных мероприятий  программы предусмотрено 15 показателей:

14 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым, а по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения» – плановое  и фактическое значение достигнуто.

Показатель 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» – плановое  и фактическое значение достигнуто.

Показатель 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» – плановое  и фактическое значение достигнуто. 
         Показатель 4 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» – плановое  и фактическое значение достигнуто. 
	Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2025 год

Произведенные в 2025 году участниками программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2025 году соблюдены.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» при реализации основных мероприятий государственной программы в 2025 году соблюдены.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1> | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения |  | плановое значение | фактическое значение * |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  | Структурный элемент муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов города Батайска» | 31.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х |  | Х |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |
| 2. | Контрольная точка1.1 Перечисление средств на финансовое обеспечение аппарата для осуществления текущей деятельности за I квартал | 1 апреля 2025 | 1 апреля 2025 | Х | Х |  | перечисление средств |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |
| 3. | Контрольная точка1.2 Перечислены средства на финансовое обеспечение аппарата для осуществления текущей деятельности за II квартал | 1 июля 2025 | 1 июля 2025 | Х | Х |  | перечисление средств |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |
| 4. | Контрольная точка1.3 Перечислены средства на финансовое обеспечение аппарата для осуществления текущей деятельности за III квартал | 1 октября 2025 | 1 октября 2025 | Х | Х |  | перечисление средств |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |
| 5. | Контрольная точка1.4 Перечислены средства на финансовое обеспечение аппарата для осуществления текущей деятельности за IV квартал | 28 декабря 2025 | 28 декабря 2025 | Х | Х |  | перечисление средств |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |
| 6. | Мероприятие (результат)1.2 "Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их по договорам найма специализированных жилых помещений" | 31.12.2025 | 30.09.2025 | Х | Х |  | Х |  | Администрация города Батайска Семенченко А.Н. –заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) |  |
| 7. | Контрольная точка1.1 Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета | 16.01.2025 | 16.01.2025 |  | Х |  | С Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заключено соглашение о предоставлении субвенций на обеспечение жильем детей-сирот на сумму 74 254,7 тыс. рублей |  | Администрация города Батайска Семенченко А.Н. –заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) |  |
| 8. | Контрольная точка1.2 Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | Х |  | приобретены жилые помещения для 20 детей-сирот |  | Администрация города Батайска Семенченко А.Н. –заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) |  |
| 9. | Мероприятие (результат)2 "Предоставлены по договору социального найма жилые помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов" | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А.- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) |  |
| 10. | Контрольная точка1.1 Сформирован общий список граждан в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, на планируемый год согласно спискам, и передан в область | - | - | - | - |  | - |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А.- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) |  |
| 11. | Мероприятие (результат)1.4 «Определение средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Город Батайск» | 31.12.2025 | 30 сентября 2025 | Х | Х |  | Х |  | Администрация города Батайска Семенченко А.Н. –заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) |  |
| 12. | Контрольная точка 1.1 Получение расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья | 30 сентября 2025 | 30 сентября 2025 | - | Х |  | Осуществлен и получен расчет |  | Администрация города Батайска Семенченко А.Н. –заместитель главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству) |  |
| 13. | Мероприятие (результат)1.5 "Обеспечены жильем молодые семьи" | 31.12.2025 | 30.09.2025 | Х | Х |  | Х |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А.- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) |  |
| 14. | Контрольная точка 1.1 Заключение соглашений о предоставлении субсидии с органами местного самоуправления | 01.02.2025 | 01.02.2025 | Х | Х |  | Заключение соглашения между Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области РО |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А.- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) |  |
| 15. | Контрольная точка 1.2 Получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям | 03.06.2025 | 03.06.2025 | Х | Х |  | Выдача Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области свидетельства на улучшение жилищных условий двух молодых семей |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А.- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) |  |
| 16 | Контрольная точка 1.3 Перечисление средств субсидий в местные бюджеты | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | улучшение жилищных условий молодых семей |  | улучшены жилищные условия двух молодых семей путем выдачи свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска Семёнычева М.А.- начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Батайска) |  |
| 17. | Мероприятие (результат)1.5 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой» | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Кислица А.А.,начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |
| 18. | Контрольная точка 1.1 «Проведение мероприятий по разработке проекта планировки и межевания на территории муниципального образования «Город Батайск» | - | - | Х | Х |  | Утверждение изменений внесенных в проект планировки и межевания |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |
| 19. | Контрольная точка 1.2 Получение утвержденного проекта планировки и межевания на территории муниципального образования «Город Батайск» | - | - | Х | Х |  | Утверждение изменений внесенных в проект планировки и межевания |  | Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству города Батайска - главный архитектор |  |

* В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д

Таблица № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы города Батайска

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) <1> | Процент освоения бюджетных средств, % <3> (5)/(4)*100 | Примечание <4> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 102 475,9 | 102 475,9 | 102 336,1 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | ### 3 174,7 | ### 3 174,7 | 3 174,7 | 100 |  |
|  | областной бюджет <2> | ### 77 184,7 | ### 77 184,7 | 77 184,6 | 99,9 |  |
|  | местный бюджет | ### 22 116,5 | ### 22 116,5 | 21 976,8 | 99,4 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» | всего | 20 567,1 | 20 567,1 | 20 427,4 | 99,3 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет <2> | - | - |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20 567,1 | 20 567,1 | 20 427,4 | 99,3 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» | всего | 74 334,7 | 74 334,7 | 74 334,6 | 99,9 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет <2> | 74 254,7 | 74 254,7 | 74 254,6 | 99,9 |  |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» | всего | 7 574,10 | 7 574,10 | 7 574,1 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет <2> | ### 3 174,7 | ### 3 174,7 | 3 174,7 | 100 |  |
|  | областной бюджет <2> | ### 2 930,00 | ### 2 930,00 | 2 930,00 | 100 |  |
|  | местный бюджет | ### 1 469,4 | ### 1 469,4 | 1 469,4 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | всего | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет <2> | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет <2> | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - | - |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

- при наличии внебюджетных источников, процент исполнения рассчитывается как (5)/(3)*100.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы за отчетный год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка эффективности <2> | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Батайска «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Батайска» |  |  |  |  |  |  | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Показатель 1 Объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс.кв.м. | - | 164,8 | 164,8 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 1.2. | Показатель 2 Доля индивидуального жилищного строительства | процентов | - | 65,35 | 65,35 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 1.3. | Показатель 3 Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальных выплат | процентов | - | 100 | 100 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 1.4. | Показатель 4 Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | человек | - | 20 | 20 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Обеспечение достижения показателей Программы | процентов | - | 95 | 95 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Расходы на обеспечение деятельности аппарата архитектуры и территориального развития города Батайска | процентов | - | 95 | 95 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Х |
| «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан на территории города Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1 Количество жилых помещений, приобретенных для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет финансирования текущего года | человек | - | 20 | 20 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 2.2. | Показатель 1.2 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем | человек | - | 20 | 20 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 2.3. | Показатель 1.3 Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. кв. м | - | 1,1 | 1,1 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Х |
| «Обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1.1 Обеспечены жильем молодые семьи | семей | - | 2 | 2 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Х |
| «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1.1 Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | - | 48,4 | 48,4 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 4.2. | Показатель 1.2 Темп ввода жилья в эксплуатацию | процентов | - | 100,9 | 100,9 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 4.3. | Показатель 1.3 Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | единица | - | 8 | 8 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 4.4 | Показатель 1.4 Объем ввода жилья в эксплуатацию | тыс. кв. м | - | 164,080 | 164,080 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |
| 4.5 | Показатель 1.5 Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик" осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль) | единица | - | 1 | 1 | высокая степень эффективности – 100 %; |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

<2> Критерии оценки эффективности показателей муниципальной программы:

1: высокая степень эффективности – 100 %;

2: степень эффективности выше среднего – 80 – 99 %;

3: степень эффективности ниже среднего – 70 – 80 %;

4: низкая степень эффективности – менее 70 %.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                                      В.С. Мирошникова