|  | УТВЕРЖДЕН Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 №37) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды благоустройство»,

ЗА 9 месяцев 2025 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ* | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система* | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории города Батайска для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь фактически благоустроенной территории зеленых насаждений общего пользования | возрастающий | Тыс. кв.м. | 203,1 | Муниципальные контракты, акты выполненных работ | 203,1 | отсутствует |  |

- Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*1007 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство» всего, в том числе: | 49 638,8 | 48 780,6 | 48 780,6 | 24 315,1 | 20 783,2 | 42,6 |  |
| Бюджетные источники: | 49 638,8 | 48 780,6 | 48 780,6 | 24 315,1 | 20 783,2 | 42,6 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 3 777,8 | 2 919,6 | 2 919,6 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 45 861,0 | 45 861,0 | 45 861,0 | 24 315,1 | 20 783,2 | 42,6 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.Муниципальный проект " Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска" | 4 687,1 | 3 828,9 | 3 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные источники: | 4 687,1 | 3 828,9 | 3 828,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 3 777,8 | 2 919,6 | 2 919,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 909,3 | 909,3 | 909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска), в том числе: | 23 453,7 | 23 453,7 | 23 453,7 | 12 755,1 | 12 158,0 | 51,8 |  |
| Бюджетные источники: | 23 453,7 | 23 453,7 | 23 453,7 | 12 755,1 | 12 158,0 | 51,8 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 23 453,7 | 23 453,7 | 23 453,7 | 12 755,1 | 12 158,0 | 51,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «город Батайск» | 21 498,0 | 21 498,0 | 21 498,0 | 11 560,0 | 8 625,2 | 40,1 |  |
| Бюджетные источники: | 21 498,0 | 21 498,0 | 21 498,0 | 11 560,0 | 8 625,2 | 40,1 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 21 498,0 | 21 498,0 | 21 498,0 | 11 560,0 | 8 625,2 | 40,1 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 №37) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска»

ЗА 9 месяцев 2025 года

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обслуживаемых городских фонтанов | возрастающий | штука | 1 | Муниципальный контракт | 1 | отсутствует |  |
|  | 2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Площадь обслуживаемой территории мест массового отдыха жителей города | возрастающий | кв.м. | 203,1 | Муниципальные контракты, акты выполненных работ | 203,1 | отсутствует |  |
| 1.3 | Количество обслуживаемых детских площадок | возрастающий | штука | 15 | Муниципальный контракт | 15 | отсутствует |  |
|  | 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Объем вывоза свалочных очагов | возрастающий | Кубический метр | 2420 | Муниципальные контракты, Акты выполненных работ | 4524 | отсутствует |  |
|  | 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Площадь содержания мест захоронения | воз возрастающий | га | 19 | Муниципальные контракты, Акты выполненных работ | 19 | отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | 1 | 1 | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | 1 | 1 | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 02.04.2025 |  |  | Муниципальный контракт от 02.04.2025 № 04-02 |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 1 | 1 | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 |  | 31.10.2025 |  |  | Срок выполнения работ до 30.12.2025 |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | 1 | 1 | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 |  | 09.11.2025 |  |  |  |
| 2 | 2. Задача «Созданы условия для массового отдыха жителей города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | 9 | 1 | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | 9 | 1 | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 31.01.2025 28.02.2025 22.03.2025 01.04.2025 17.04.2025 30.04.2025 30.05.2025 |  |  | Муниципальные контракты 01-21 от 31.01.25 01-20 от 31.01.25 04-13 от 10.04.25 03-05 от 17.03.25 01-02 от 27.12.24 09-47 от 30.09.24 04-06 от 30.04.25 08-15 от 27.08.25 08-03 от 01.08.25 09-03 от 02.09.25 08-03 от 22.08.25 09-02 от 03.09.25 |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 7 | 1 | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 | 20.02.2025 20.02.2025 01.04.2025 16.04.2025 23.05.2025 |  |  | акты выполненных работ |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | 7 | 1 | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 | 27.02.2025 28.02.2025 04.04.2025 24.04.2025 28.05.2025 24.06.2025 24.06.2025 31.07.2025 05.08.2025 25.08.2025 15.09.2025 |  |  | Платежные поручения 258984 от 15.09.25 378922 от 25.09.25 378971 от 25.09.25 378923 от 25.09.25 378924 от 25.09.25 |  |
| 3 | 3. Задача «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 3.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | 1 | 4 | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | 1 | 4 | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 22.01.2025 27.01.2025 14.02.2025 24.03.2025 |  |  | Муниципальные контракты 06-07 25.06.2025 432-589-067663/25 от 16.04.2025 |  |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 1 |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 | 10.02.2025 10.02.2025 08.04.2025 23.05.2025 |  |  | акты выполненных работ |  |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | 1 |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 | 13.02.2025 13.02.2025 11.04.2025 28.05.2025 |  |  | Платежные поручения |  |
| 4 | 4. Задача «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  | -- | -- |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 4.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | 1 | 4 | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | 1 | 4 | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 21.01.2025 14.03.2025 24.03.2025 10.04.2025 |  |  | Муниципальные контракты |  |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 1 | 4 | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 | 10.02.2025 07.04.2025 16.04.2025 15.05.2025 |  |  | Акты выполненных работ |  |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | 1 | 4 | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 | 14.02.2025 11.04.2025 24.04.2025 21.05.2025 |  |  | Платежные поручения |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» (всего), в том числе: |  | 23 453,7 | 23 453,7 | 23 453,7 | 12 755,1 | 12 158,0 | 51,8 |  |
| Бюджетные источники: |  | 23 453,7 | 23 453,7 | 23 453,7 | 12 755,1 | 12 158,0 | 51,8 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 23 453,7 | 23 453,7 | 23 453,7 | 12 755,1 | 12 158,0 | 51,8 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству территории города» (всего), в том числе: |  | 538,3 | 538,3 | 538,3 | 536,2 | 0,0 | 0,0 | Срок выполнения работ по 30.12.2025 |
| Бюджетные источники: |  | 538,3 | 538,3 | 538,3 | 536,2 | 0,0 | 0,0 | Срок выполнения работ по 30.12.2025 |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 538,3 | 538,3 | 538,3 | 536,2 | 0,0 | 0,0 | Срок выполнения работ по 30.12.2025 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по содержанию территории города» |  | 11 066,5 | 11066,5 | 11066,5 | 6 523,3 | 6 462,4 | 58,4 |  |
| Бюджетные источники: |  | 11 066,5 | 11066,5 | 11066,5 | 6 523,3 | 6 462,4 | 58,4 |  |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 11 066,5 | 11066,5 | 11066,5 | 6 523,3 | 6 462,4 | 58,4 |  |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по экологической обстановки территории города» (всего), в том числе: |  | 842,5 | 842,5 | 842,5 | 536,2 | 0,0 | 0,0 | Срок выполнения работ по 30.12.2025 |
| Бюджетные источники: |  | 842,5 | 842,5 | 842,5 | 536,2 | 0,0 | 0,0 | Срок выполнения работ по 30.12.2025 |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 842,5 | 842,5 | 842,5 | 536,2 | 0,0 | 0,0 | Срок выполнения работ по 30.12.2025 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории города» (всего), в том числе: |  | 5 116,7 | 5116,7 | 5116,7 | 3000,0 | 3000,0 | 58,6 | Выполнение работ носит помесячный характер |
| Бюджетные источники: |  | 5 116,7 | 5116,7 | 5116,7 | 3000,0 | 3000,0 | 58,6 | Выполнение работ носит помесячный характер |
| - Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет |  | 5 116,7 | 5116,7 | 5116,7 | 3000,0 | 3000,0 | 58,6 | Выполнение работ носит помесячный характер |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| «Выполнены мероприятия по содержанию территории мест захоронения» (всего), в том числе: | 5 889,7 | 5 889,7 | 5 889,7 | 2695,6 | 2695,6 | 45,8 |  |
| Бюджетные источники: | 5 889,7 | 5 889,7 | 5 889,7 | 2695,6 | 2695,6 | 45,8 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Местный бюджет | 5 889,7 | 5 889,7 | 5 889,7 | 2695,6 | 2695,6 | 45,8 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Таблица №2

|  | УТВЕРЖДЕН10 Коллегией Администрации города Батайска (решение от 24.10.2025 №37) |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования

«Город Батайск»»

ЗА 9 месяцев 2025 года

      - Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расчищенная площадь земельных участков от ила и поросли | возрастающий | единиц | 1 | Муниципальные контракты | 1 | информационная система отсутствует |  |
| 2. | 2. Задача «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество деревьев, подлежащих обрезке (сносу) | возрастающий | штука | 198 | Акты выполненных работ | 350 | информационная система отсутствует |  |
| 2.2 | Обработанная площадь при дезинсекции от комаров и клещей | возрастающий | Тыс. кв.м | 73,8 | Муниципальные контракты | 180 | информационная система отсутствует |  |
| 2.3 | Количество отловленных животных | возрастающий | штука | 32 | Акты выполненных работ | 58 | информационная система отсутствует |  |
| 2.4 | Обработанная площадь при покосе сорной растительности | возрастающий | Тыс. Кв.м | 81,9 | Муниципальные контракты | 124,1 | информационная система отсутствует |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года16 | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки17 | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ18 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1. Задача. Выполнены мероприятия по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  | 1,0 |  |  | 2025-2030 | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 27.12.2024 03.04.2025 16.04.2025 16.04.2025 |  |  | Муниципальные контракты 04-15 от 16.04.25 04-16 от 16.04.25 07-01 от 02.07.25 09-07 от 03.09.25 |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 |  |  |  | Акты выполненных работ 01 от 24.07.2025 03 от 21.08.2025 |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 |  |  |  | Платежные поручения 552515 от 05.08.25 875056 от 27.08.2025 |  |
|  | 2. Задача. Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 24.01.2025 03.02.2025 21.02.2025 05.03.2025 19.03.2025 02.04.2025 04.04.2025 17.04.2025 17.04.2025 27.05.2025 |  |  | Муниципальные контракты |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 | 20.02.2025 05.02.2025 14.03.2025 07.04.2025 15.04.2025 23.05.2025 |  |  | Акты выполненных работ |  |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 | 11.02.2025 20.03.2025 25.02.2025 11.04.2025 24.04.2025 05.06.2025 |  |  | Платежные поручения |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города» | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  | Белоусов В.В., начальник УЖКХ |  |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.2.1. Закупки включены в план-график закупок |  |  |  | 1.02.2025 |  |  |  | План-график |  |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  |  |  | 1.04.2025 1.07.2025 1.10.2025 | 22.07.2024 20.02.2025 |  |  | Муниципальные контракты |  |
| 2.23. | Контрольная точка 2.2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 22.12.2025 |  |  |  | Акты выполненных работ |  |
| 2.2.4 | Контрольная точка 2.2.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  |  |  | 1.07.2025 1.10.2025 30.12.2025 |  |  |  | Платежные поручения |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*10019 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств20 | Принятые бюджетные обязательства20 | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования "Город Батайск" (всего), в том числе | 21 498,0 | 21 498,0 | 21 498,0 | 11 560,0 | 8 625,2 | 40,1 |  |
| Бюджетные источники: | 21 498,0 | 21 498,0 | 21 498,0 | 11 560,0 | 8 625,2 | 40,1 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 21 498,0 | 21 498,0 | 21 498,0 | 11 560,0 | 8 625,2 | 40,1 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по расчистке территории города» (всего), в том числе: | 3 200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 1741,2 | 583,2 | 18,0 |  |
| Бюджетные источники: | 3 200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 1741,2 | 583,2 | 18,0 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 3 200,0 | 3200,0 | 3200,0 | 1741,2 | 583,2, | 18,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия в области охраны окружающей среды» (всего), в том числе: | 17 298,0 | 17 298,0 | 17 298,0 | 8 818,8 | 7 502,0 | 43,4 |  |
| Бюджетные источники: | 17 298,0 | 17 298,0 | 17 298,0 | 8 818,8 | 7 502,0 | 43,4 |  |
| - Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Местный бюджет | 17 298,0 | 17 298,0 | 17 298,0 | 8 818,8 | 7 502,0 | 43,4 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города», в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 540,0 | 54,0 |  |
| Бюджетные источники: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 540,0 | 54,0 |  |
| - Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - Местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 540,0 | 54,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы города Батайска Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и благоустройство»

Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство», (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 384.

В 2025 году на реализацию программы предусмотрено 48 780,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48 780,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 20 783,2 тыс. рублей или 42,6 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа города Батайска «Охрана окружающей среды и благоустройство» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска».

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство города Батайска»;

Комплекс процессных мероприятий - «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»».

  - Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска».

Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Батайска» реализуется в рамках регионального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области».

В рамках муниципального проекта будут реализованы мероприятия по приобретению контейнеров для сбора ТКО и установки их на контейнерных площадках города Батайска.

На реализацию муниципального проекта выделено 3 828,9 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 2 919,6 тыс. руб., бюджет города Батайска в части софинансирования – 909,3 тыс. руб.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 1 контрольная точка – заключено Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов. Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

  - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство города Батайска» предусмотрено 23 453,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 23 453,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 12 158,0 тыс. рублей или 51,8 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий реализуются следующие задачи:

- Создание условий для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства (содержание и ремонт фонтана);

- Создание условий для массового отдыха жителей города (содержание и уборка парков, скверов, детских площадок);

- Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду (вывоз несанкционированных свалочных очагов и автомобильных покрышек с территории города)

- Повышение уровня благоустройства территории мест захоронения (грейдирование и очистка от мусора территории городских кладбищ).

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 16 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 16, с нарушением установленного срока – 0.

  - Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» предусмотрено 21 498,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21 498,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 8 625,2 тыс. рублей или 40,1 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» реализуются следующие задачи:

- Выполнение мероприятий по обеспечению повышения защищенности населения от негативного воздействия вод путем приведения гидротехнических сооружений к безопасному техническому состоянию (работы по водопонижению);

- Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан (отлов бродячих животных, покос сорной растительности, озеленение, валка и обрезка деревьев на территории города, акарицидная и лаврицидная обработка территории)

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты _8_ контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – _0_, в установленный срок – _8_, с нарушением установленного срока – _0_ (указывается причины нарушения установленного срока).

Достижение __12_ контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается решением Коллегии Администрации города Батайска.

При представлении отчета о ходе реализации муниципальной программы также представляются отчёты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной программы. В случае если структурный элемент муниципальной программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных программ, к отчету о ходе реализации муниципальной программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной программе.

Указывается наименование муниципальной программы.

Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной программы и датой завершения реализации муниципальной программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной программы.

Указывается отчетный период (например, «за январь № года», «за II квартал № года», «за № год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.